Zápisnica č. 17

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.5.2012 | C-311 | 13:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Tomáš Halagan Bc. Ivan Bešina Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci |  |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 12.1 | Poslať projektové denníky s novými úlohami | Všetci | dlhodobý | Riešené |
| 14.1 | Opraviť chyby z aplikačných testov | Všetci | dlhodobý | Riešené |
| 12.5 | Verifikácia | Ivan Bešina | 2.4.2012 | Uzavreté |
| 13.2 | Komunikácia medzi modulmi | Michal Kebis | 16.4.2012 | Uzavreté |
| 16.1 | Celkové testovanie | Štefan Kováč | dlhodobý | Riešené |
| 16.2 | Otváranie a načítavanie BLIF | Peter Bôžik Tomáš Halagan | dlhodobý | Uzavreté |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 17.1 | Dokončiť dokumentáciu | Štefan Kováč | 10.5.2012 |
| 17.2 | Ukončiť WEB | Ivan Bešina | 10.5.2012 |
| 17.3 | Spraviť dokumentáciu riadenia | Štefan Kováč | 10.5.2012 |
| 17.4 | Opraviť verifikáciu pri načítaní z VHDL | Michal Kebis | 10.5.2012 |
| 17.5 | Opraviť verifikáciu pri načítaní z BLIF | Ivan Bešina | 10.5.2012 |
| 17.6 | Kalibrácia na rozlíšenie | Tomáš Halagan | 10.5.2012 |
| 17.7 | Automaticky prepnúť zvýrazňovanie VHDL pri otvorení VHDL súboru | Michal Kebis | 10.5.2012 |
| 17.8 | Súbor testnode.xml nastaviť na pevné miesto, nie kde sa otvára súbor | Peter Bôžik | 10.5.2012 |