Zápisnica č. 2

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.10.2011 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci | - |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 1.1 | Vytvoriť webovú stránku tímu. | Ivan Bešina | 13.10.2011 | Splnené |
| 1.2 | Zvoliť názov tímu | Všetci | 13.10.2011 | Splnené |
| 1.3 | Grafický návrh loga tímu | Ivan Bešina | 13.10.2011 | Splnené |
| 1.4 | Založenie projektových denníkov | Všetci | 13.10.2011 | Splnené |
| 1.5 | Rozdelenie funkcií členov tímu | Všetci | 13.10.2011 | Splnené |
| 1.6 | Analyzovať projekty tímov z predchádzajúcich ročníkov, ktoré pracovali na prostredí pre návrh digitálnych systémov | Všetci | 20.10.2011 | Riešené |
| 1.7 | Vypracovať správu z danej analýzy. | Všetci | 20.10.2011 | Riešené |

Program stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. - Ivan Bešina ukázal tímovú webovú stránku. - Ing. Peter Pištek nám predviedol výslednú aplikáciu tímu Z-FIVE z minulého roku, ktorá predstavovala prostredie pre návrh digitálnych systémov s modulmi grafického editora, logických obvodov, petriho sietí a stavových automatov. - Ing. Peter Pištek nám poskytol dokumentácie projektov iných tímov z minulých rokov, ktoré sa zaoberali témou prostredia pre návrh digitálnych systémov. - Na záver sme si stanovili a rozdelili nové úlohy, ktoré budeme riešiť.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 1.1 | Doniesť vypracovanú a vytlačenú zápisnicu č.2. | Štefan Kováč | 20.10.2011 |
| 1.2 | Nahrať webovú stránku tímu na školský server | Ivan Bešina | 20.10.2011 |
| 1.2 | Analyzovať projekt tímu č. 10 | Michal Kebis, Ivan Bešina | 20.10.2011 |
| 1.4 | Analyzovať projekt tímu Z-FIVE | Tomáš Halagan, Peter Bôžik | 20.10.2011 |
| 1.5 | Analyzovať tému komplexne | Štefan Kováč | 20.10.2011 |