Zápisnica č. 3

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20.10.2011 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Tomáš Halagan |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 2.1 | Nahrať webovú stránku tímu na školský server | Ivan Bešina | 20.10.2011 | Splnené |
| 2.2 | Analyzovať projekt tímu č. 10 | Michal Kebis Ivan Bešina | Dlhodobý | Riešené |
| 2.3 | Analyzovať projekt tímu Z-FIVE | Tomáš Halagan Peter Bôžik | Dlhodobý | Riešené |
| 2.4 | Analyzovať tému komplexne | Štefan Kováč | Dlhodobý | Riešené |

Program stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. - Každý člen tímu predložil analýzu svojej pridelenej úlohy. - Boli pridelené dlhodobé úlohy: 1) Vedenie dokumentácie riadenia – zápisnice ( Štefan Kováč) 2) Správa webovej stránky ( Ivan Bešina) - Na záver sme si stanovili a rozdelili nové úlohy, ktoré budeme riešiť.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 3.1 | Analyzovať nástroje na riešenie logických obvodov na univerzitách | Štefan Kováč | 3.11.2011 |
| 3.2 | Analyzovať nástroj MWSIS a SIS | Štefan Kováč | 27.10.2011 |
| 3.3 | Analyzovať nástroj CUDD | Ivan Bešina | 27.10.2011 |
| 3.4 | Analyzovať nástroj BDS | Michal Kebis | 27.10.2011 |
| 3.5 | Analyzovať systémový súbor BLIF, ktorý poskytuje rozklad funkcií pri exporte do súboru | Peter Bôžik | 27.10.2011 |
| 3.6 | Analyzovať a porovnať súborové formáty (BLIF, KISS, BDD, PNML...) | Tomáš Halagan | 27.10.2011 |
| 3.7 | Analyzovať projekt tímu č. 10 | Ivan Bešina | dlhodobý |
| 3.8 | Analyzovať zdrojové kódy tímu č. 10 | Michal Kebis | dlhodobý |
| 3.9 | Analyzovať projekt tímu Z-FIVE | Peter Bôžik | dlhodobý |
| 3.10 | Analyzovať zdrojové kódy tímu Z-FIVE | Tomáš Halagan | dlhodobý |