Zápisnica č. 4

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 27.10.2011 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Tomáš Halagan |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 2.1 | Nahrať webovú stránku tímu na školský server | Ivan Bešina | 20.10.2011 | Splnené |
| 2.2 | Analyzovať projekt tímu č. 10 | Michal Kebis Ivan Bešina | Dlhodobý | Splnené |
| 2.3 | Analyzovať projekt tímu Z-FIVE | Tomáš Halagan Peter Bôžik | Dlhodobý | Splnené |
| 2.4 | Analyzovať tému komplexne | Štefan Kováč | Dlhodobý | Splnené |
| 3.1 | Analyzovať nástroje na riešenie logických obvodov na univerzitách | Štefan Kováč | 3.11.2011 | Riešené |
| 3.2 | Analyzovať nástroj MVSIS | Štefan Kováč | 27.10.2011 | Splnené |
| 3.3 | Analyzovať CUDD | Ivan Bešina | 27.10.2011 | Splnené |
| 3.4 | Analyzovať nástroj BDS | Michal Kebis | 27.10.2011 | Splnené |
| 3.5 | Analyzovať systémový súbor BLIF, ktorý poskytuje rozklad funkcií pri exporte do súboru | Peter Bôžik | 27.10.2011 | Splnené |
| 3.6 | Analyzovať a porovnať súborové formáty (BLIF, KISS, BDD, PNML...) | Tomáš Halagan | 27.10.2011 | Riešené |

Program stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. - Každý člen tímu predložil analýzu svojej pridelenej úlohy. - Na záver sme si stanovili a rozdelili nové úlohy, ktoré budeme riešiť.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 4.1 | Zhrnúť a zosumarizovať výsledky analýzy všetkých úloh každého člena tímu ( plusy, mínusy, čo by bolo vhodné dorobiť, vylepšiť...) | Všetci | 3.11.2011 |
| 4.2 | Špecifikácia a návrh riešenia | Michal Kebis Ivan Bešina | 10.11.2011 |
| 4.3 | Analyzovať testovacie mechanizmy (testbench) rôznych nástrojoch pre návrh logických obvodov | Štefan Kováč | 3.11.2011 |
| 4.4 | Začať písať dokumentáciu | Tomáš Halagan | 3.11.2011 |
| 4.5 | Analyzovať výskum a vízie návrhu logických obvodov | Peter Bôžik | 3.11.2011 |
| 4.6 | Zorganizovať stretnutie s tímom Z-FIVE | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 3.11.2011 |