Zápisnica č. 5

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.11.2011 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci |  |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.1 | Zhrnúť a zosumarizovať výsledky analýzy všetkých úloh každého člena tímu ( plusy, mínusy, čo by bolo vhodné dorobiť, vylepšiť...) | Všetci | 3.11.2011 | Splnené |
| 4.2 | Špecifikácia a návrh riešenia | Michal Kebis Ivan Bešina | 10.11.2011 | Riešené |
| 4.3 | Analyzovať testovacie mechanizmy (testbench) rôznych nástrojoch pre návrh logických obvodov | Štefan Kováč | 3.11.2011 | Splnené |
| 4.4 | Začať písať dokumentáciu | Tomáš Halagan | 3.11.2011 | Splnené |
| 4.5 | Analyzovať výskum a vízie návrhu logických obvodov | Peter Bôžik | 3.11.2011 | Splnené |
| 4.6 | Zorganizovať stretnutie s tímom Z-FIVE | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 3.11.2011 | Splnené |

Program stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. - Každý člen tímu povedal, čo doteraz v tímovom projekte riešil. - Na záver sme si stanovili a rozdelili nové úlohy, ktoré budeme riešiť.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 5.1 | Napísať analýzu nástrojov pre návrh digitálnych systémov | Štefan Kováč | 10.11.2011 |
| 5.2 | Napísať špecifikáciu a návrh riešenia | Michal Kebis Ivan Bešina | 10.11.2011 |
| 5.3 | Napísať analýzu nástroja MVSIS | Štefan Kováč | 10.11.2011 |
| 5.4 | Napísať analýzu nástroja CUDD | Ivan Bešina | 10.11.2011 |
| 5.5 | Napísať analýzu nástroja BDS | Michal Kebis | 10.11.2011 |
| 5.6 | Napísať analýzu súborového formátu BLIF | Peter Bôžik | 10.11.2011 |
| 5.7 | Napísať analýzu a porovnanie súborových formáty (BLIF, KISS, BDD, PNML...) | Tomáš Halagan | 10.11.2011 |
| 5.8 | Napísať analýzu výskumu a vízie návrhu logických obvodov | Peter Bôžik | 10.11.2011 |
| 5.9 | Výsledná forma dokumentácie | Tomáš Halagan | 11.11.2011 |