Zápisnica č. 6

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16.11.2011 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Tomáš Halagan |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Štefan Kováč |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 5.1 | Napísať analýzu nástrojov pre návrh digitálnych systémov | Štefan Kováč | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.2 | Napísať špecifikáciu a návrh riešenia | Michal Kebis Ivan Bešina | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.3 | Napísať analýzu nástroja MVSIS | Štefan Kováč | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.4 | Napísať analýzu nástroja CUDD | Ivan Bešina | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.5 | Napísať analýzu nástroja BDS | Michal Kebis | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.6 | Napísať analýzu súborového formátu BLIF | Peter Bôžik | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.7 | Napísať analýzu a porovnanie súborových formáty (BLIF, KISS, BDD, PNML...) | Tomáš Halagan | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.8 | Napísať analýzu výskumu a vízie návrhu logických obvodov | Peter Bôžik | 10.11.2011 | Splnené |
| 5.9 | Výsledná forma dokumentácie | Tomáš Halagan | 11.11.2011 | Splnené |

Program stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. - Pridelenie nových úloh na napísanie posudku pre druhý tím.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 6.1 | Posudok – dokumentácia riadenia | Štefan Kováč | 17.11.2011 |
| 6.2 | Posudok – analýza a existujúce riešenia | Ivan Bešina | 17.11.2011 |
| 6.3 | Posudok – formálna stránka ( úvod, zdroje, označenie obrázkov...) | Peter Bôžik | 17.11.2011 |
| 6.4 | Posudok – špecifikácia a návrh riešenia | Tomáš Halagan | 17.11.2011 |
| 6.5 | Výsledná forma posudku | Michal Kebis | 18.11.2011 |