Zápisnica č. 9

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20.2.2012 | C-311 | 11:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Michal Kebis |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 8.1 | Oprava dokumentácie | Všetci | 8.12.2011 | Uzavreté |
| 8.2 | Grafické rozhranie | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 8.12.2011 | Uzavreté |
| 8.3 | Textový editor | Ivan Bešina | 8.12.2011 | Uzavreté |
| 8.4 | Jadro programu | Michal Kebis Štefan Kováč | 8.12.2011 | Uzavreté |
| 8.5 | Dohodnúť stretnutie s ostatnými tímami ohľadom prezentácie prototypu | Všetci | 8.12.2011 | Uzavreté |

Program stretnutia

- Stretnutie viedol Peter Bôžik - Pochvala pedagogického vedúceho Petra Pišteka udelená Ivanovi Bešinovi za vylepšenie webovej stránky tímu

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 9.1 | Malé opravy v dokumentácii | Všetci | 27.2.2012 |
| 9.2 | Jadro programu – dokončiť programovacie funkcie | Michal Kebis | 27.2.2012 |
| 9.3 | Grafické rozhranie- kreslenie obvodov, hradiel | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 27.2.2012 |
| 9.4 | Jadro programu – prevziať modul Simplifier a modul Konverzia súborov | Štefan Kováč | 27.2.2012 |
| 9.5 | Textový editor – zvýraznenie syntaxe | Ivan Bešina | 27.2.2012 |
| 9.6 | Riešenie problémov pri tvorbe logických obvodov - popis | Štefan Kováč | 27.2.2012 |