Zápis 09. stretnutia tímu č. 5

| Dátum: | 30.11.2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Miestnosť: | softvérové štúdio (D 003) |  |
| Prítomní: | Vedúci: | Ing. Marián Lekavý, PhD. |
|  | Študenti: | Bimbo Miroslav, Bc. |
|  |  | Jurčák Ondrej, Bc. |
|  |  | Sedláček Andrej, Bc. |
|  |  | Šimko Ivan, Bc. |
|  | Iní: |  |
| Téma: | Priebeh 4. šprintu |  |
| Vypracoval: | Ondrej Jurčák |  |

Opis stretnutia

- Neprítomný vedúci Ing. Ivan Kapustík a člen tímu Boleček Tomáš, Bc.

- Namiesto vedúceho Ing. Marián Lekavý, PhD.

- Zhodnotenie úloh

  - Ondrej – existujúce algoritmy určenia polohy agenta v agentovi JIM a nové algoritmy určenia polohy

    - Určenie polohy v agentovi JIM je na základe aritmetického priemeru fixných bodov

    - Naštudoval Kalmanov filter

    - Kalmanov filter naimplementovaný v JIM-ovi:

      - Nie je priamo implementovaný v modeli sveta, ale po parsovaní sú relatívne súradnice fixných bodov a lopty upravené pomocou kalmanovho filtra.

      - Parametre kalmanovho filtra sú konštanty.

    - Ďalší postup: návrh dynamických parametrov kalmanovho filtra a použitie filtra aj na pozíciu a natočenie ostatných hráčov.

  - Andrej – optimalizácia pohybov sadania a kopania

    - Vyriešený problém so serverom – nový počítač

    - Sadnutie dokončené  na 50%

    - Slabé komentáre jednotlivých fáz v XML súboroch pohybov komplikujú úpravy.

    - Kopnutia sú dobré, nie je potrebná ich optimalizácie

    - Dva kopy a to do boku, slúži len na pripravenie lopty a ďalší je dopredu

    - Andrej navrhol aby bolo vytvorených viacero kopnutí s rôznou dĺžkou kopnutia.

  - Ivan - spätná väzba

    - Hráč vie  už posielať správy.

    - Ďalší krok je vytvoriť formát správy.

    - Dokončenie v priebehu niekoľkých dní.

  - Ivan – spúšťanie hráča a servera

    - Ešte nezačal na tom pracovať.

  - Miro – automatické anotácie

    - Najskôr je potrebná spätná väzba od hráča

    - Vytvorene pre loptu a posun hráča.

  - Miro – MPI distribuovane

    - Je potrebné aby bolo dokončené spúšťanie servera.

Úlohy  šprintu

| ID | Člen tímu | Popis úlohy | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| sp3.1 | Miro Bimbo | Návrh automatického generovania anotácií (aj analýza kódu a spustenia nástroja a čo poskytuje) | In progres |
| sp3.4 | Ondrej Jurčák | Zdokumentovanie algoritmov pre určenie polohy (súčasťou je aj rotácia), výsledok je aj návrh toho, ako to chceme robiť my | In progres |
| sp3.8 | Andrej Sedláček | Optimalizácia kopania - presnosť | In progres |
| sp4.1 | Andrej Sedláček | Optimalizácia blokovania (sadnutia) | In progres |
| sp4.2 | Tomáš Boleček | Testovanie pohybov pomocou Frameworku |  |
| sp4.3 | Ivan Šimko | Spúšťanie hráča a servera pomocou frameworku | In progres |
| sp4.4 | Ivan Šimko | Spätná väzba od hráča | In progres |
| sp4.5 | Miroslav Bimbo | MPI v distribuovanom prostredí | In progres |