Zápis 10. stretnutia tímu č. 5

| Dátum: | 07.12.2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Miestnosť: | softvérové štúdio (D 003) |  |
| Prítomní: | Vedúci: | Ing. Ivan Kapustík |
|  |  | Ing. Marián Lekavý, PhD. |
|  | Študenti: | Bimbo Miroslav, Bc. |
|  |  | Boleček Tomáš, Bc. |
|  |  | Jurčák Ondrej, Bc. |
|  |  | Sedláček Andrej, Bc. |
|  |  | Šimko Ivan, Bc. |
|  | Iní: |  |
| Téma: |  |  |
| Vypracoval: | Tomáš Boleček |  |

Opis stretnutia

- Budúce stretnutie bude začínať o 800 v D003

- Každý tím mal samostatné stretnutie so svojím vedúcim

- Stretnutie sa začalo kontrolou úloh z minulého týždňa

- Miro mal dve úlohy – MPI v distribuovanom prostredí a Automatické generovanie anotácií

  - MPI – nevhodná úloha, nie je dokončená. Na takúto úlohu je potrebné viacej času, pretože sú tam problémy s inštláciami a ďaľšími vecami. Je to práca na celý semester. Miro sa má počas skúškového na to pozrieť, ale ak sa mu nepodarí výrazne pokročiť daná úloha bude zrušená.

  - Úloha síce nie je na úplne splnená, ale nie Mirovou chybou, ale zle zadaním úlohy, preto bude vyhodnotená za neúspešnú, ale dostane za nu nejaké body.

  - Automatické generovanie anotácií – úspešne splenené a ukončené. Treba tam ešte doplniť počiatočnú pozíciu lopy pre lepšie fungovanie. V daný moment s tým pracoval Tomáš. Týmto pádom nevieme určiť výslednú dĺžku trasy lopty automaticky.

  - Úloha – v budúcom semestri zjednotiť XML – aj v hráčovi aj vo frameworku.

  - Úloha – testcase končí po ukončení pohybu, vhodné dopracovať aj možnosť testcase, kým sa dopohybujú všetky objekty – napr. kým sa dokotúľa lopta.

  - Implementačné problémy – Framework – musí byť povolená komunikácia, vhodné doplniť automatickú kontrolu či komunikácia je povolená a ak umožniť povolenie

  - Bolo by vhodné implementovať vlastný tab pre anotácie v GUI

  - Miro potreboval zmeniť dĺžku polčasu – malo by sa to nachádzať v Ruby kóde servera

  - Úloha – formálny opis polohy lopty – kde sa nachádza, napr.: pred hráčom, vedľa hráča ... Vymedziť oblasti, ktoré budú dané slovné spojenie opisovať

- Tomáš mal za úlohu Testovanie pohybou pomocou frameworku

  - Vyskytol sa problém s rýchlosťou testovania

  - Testovacie prípady vytvorené, ale neotestované

  - Možnosť doplniť do odovzdania dokumentácie

- Ondrej mal za úlohu Algoritmy pre určenie polohy lopty

  - Zhodnotil existujúce riešenia a navrhol nové riešenia

  - Existuje – Kalmanov filter(lineárny), nezúčastňuje sa priamo, ale upravuje už fixné body

  - Ondro navrhuje nové riešenie, prečítal nejaké vedecké články, ale treba ich ešte doplniť do dokumentácie

  - Naštudoval rozšírený Kalmanov filter, ktorý by bol podľa neho vhodnejší

  - Pomocou tohto rozšíreného Kalmanovho filtra je možné na základe modelu sveta predpovedať ďaľší vývoj sveta

  - Na základe dráh ráta zmenu orientácie a dráhy, čo sú vstupné dáta do rozšíreného Kalmanovho filtra, prebehne prvotný odhad a pomocou markerov sa zvyšok doráta

  - Daný filter je nelineárny, čo umožňuje nie len predvídať pohyb dopredu

  - Na svoju prácu využíva akcelometer, na zistenie zrýchlenia v osi Y, ak bude potrebné je možné doimplementovať aj rozšírenie o os X

  - Ondro ďalej odvodil rovnice pre model sveta

- Ivan mal 2 úlohy – Spätná väzba od hráča, Spúšťanie hráča a servera pomocou framerworku

  - V 1. Úlohe spolupracoval s Mirom

  - Kmunikácia prebieha pomocou TCP spojenia na serveri, na ktorý sa hráč pripojí

  - Používajú sa dva typy správ – o hráčovi, inicializačné správy o začiatku a konci pohybu a správy vytvorené modelom

  - Daná úloha bola celá spravená

  - 2. Úloha splnená na 90%

  - spúšťanie subprocesov - ak sa nečítajú buffery, tak sa zahltia, zamrzne to a spadne. Treba ich čítať naslepo, aby sa nezahltili. Jedno vlákno pre štandardný výstup a jedno pre errorovi výstup. Pri jednom hráčovi je to v poriadku, pri 5 je to už 10 vlákien a zaťažuje to monitor.

  - Pri prihlásení dvoch týmov problem s menom, ktorý je ľavý a pravý.

- Andrej mal za úlohu Optimalizácia kopania – presnosť a Optimalizácia blokovania – sadnutia

  - Kop – pomerne dobre vytvorený, stabilny, skúšal rôzne sily kopnutia. Problém po skončení pohybu sa hráč otočil o nejaký uhol, Andrejovi sa to podarilo minimalizovať takmer na nulu

  - Blokovanie – stabilné, andrej ho ešte vylepšil. Vytvoril aj rychlejšie, ale je menej stabilny cca 10% končí pádom. Je potrebné ešte doimplmentovať, aby si nesadal pred bránkovou čiarou.

- Úlohy – Dokončiť dokumentácia k produktu a vytlačenú priniesť na stretnutie. Vybaviť externého konzultanta na prezentáciu. Vytvoriť prezentáciu. Pripojiť k dokumentu CD s dokumentom k riadeniu, s dokumentom k produktu, návod na inštaláciu a zdrojové kódy.

Predošlé úlohy:

| ID | Člen tímu | Popis úlohy | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| sp3.1 | Miro Bimbo | Návrh automatického generovania anotácií (aj analýza kódu a spustenia nástroja a čo poskytuje) | Closed |
| sp3.4 | Ondrej Jurčák | Zdokumentovanie algoritmov pre určenie polohy (súčasťou je aj rotácia), výsledok je aj návrh toho, ako to chceme robiť my | Closed |
| sp3.8 | Andrej Sedláček | Optimalizácia kopania - presnosť | Closed |
| sp4.1 | Andrej Sedláček | Optimalizácia blokovania (sadnutia) | Closed |
| sp4.2 | Tomáš Boleček | Testovanie pohybov pomocou Frameworku | Closed |
| sp4.3 | Ivan Šimko | Spúšťanie hráča a servera pomocou frameworku | Closed |
| sp4.4 | Ivan Šimko | Spätná väzba od hráča | Closed |
| sp4.5 | Miroslav Bimbo | MPI v distribuovanom prostredí | Closed |