Zápisnica z 12. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Kardoš (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: | 27.2.2012 16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | učebňa D124 |
|  | Ľubomír Maron | Trvanie: | 40 minút |
|  | Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, systém CVS, chyby v prototype, identifikácia ďalších úloh.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu rozloženia modulov | Martin Hyben | 27.2.2012 | Splnená |
| 11.2 | Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 11.3 | Implementácia SystemC rozhrania | Tomáš Jančiga | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 11.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 | Čiastočne splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Riešenie problémov týkajúce sa systému CVS

- Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 5.3.2012 |
| 12.2 | Hierarchická vizualizácia modelov | Ľubomír Maron | 5.3.2012 |
| 12.3 | Identifikácia tried v jazyku SystemC | Tomáš Jančiga | 5.3.2012 |
| 12.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Kardoš 	Overila: Ing. Katarína Jelemenská