Zápisnica z 16. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 26.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga (zapisovateľ) | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, definovanie týchto dôležitých úloh, ktoré je potrebné rozdeliť členom tímu a splniť do odovzdania projektu:

- Spojenie dvoch čiar signálu pomocou bodky.

- Medziúrovňové signály, ktoré nie sú definované je potrebné generovať s prázdnymi atribútmi.

- Implementácia prechádzania úrovňami dvojklikom.

- Vytvorenie prvku TreeView pre navigáciu medzi úrovňami.

- Implementácia presúvania grafických objektov vizualizovaného modelu.

- Vyriešenie podoby pracovnej plochy.

- V grafickej reprezentácii je potrebné zobrazovať aj všetky atribúty jednotlivých objektov, plus vytvorenie options pre vypnutie a zapnutie zobrazenia jednotlivých atribútov.

- Simulácia externého testbenchu.

- Výpis niektorých VHDL zdrojových súborov. (pravdepodobne s iným kódovaním)

- Vypisovanie objektov do XML.

- Vizualizácia simulácie.

- Časové pečiatky, prípadne hashovanie súborov.

- Pridávanie poznámok do vizualizovaného modelu.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 15.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 26.3.2012 |
| 15.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 26.3.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 16.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | 2.4.2012 |
| 16.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | 2.4.2012 |
| 16.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu. | Tomáš Jančiga | 2.4.2012 |
| 16.5 | Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály). | Martin Hyben | 2.4.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Tomáš Jančiga	Overila: Ing. Katarína Jelemenská