Zápisnica z 17. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: | 2.4.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll |  |  |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 20.4.2012 |
| 16.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 2.4.2012 |
| 16.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 2.4.2012 |
| 16.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu. | Tomáš Jančiga | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 16.5 | Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály). | Martin Hyben | čiastočne splnená | 2.4.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 17.2 | Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL | Martin Kardoš | 12.4.2012 |
| 17.3 | Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD | Zsolt Süll | 12.4.2012 |
| 17.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu | Tomáš Jančiga | 12.4.2012 |
| 17.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | 12.4.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Hyben	Overila: Ing. Katarína Jelemenská