Zápisnica zo 6. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 10.11.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | Softvérové štúdio |
|  | Martin Kardoš (zapisovateľ) | Trvanie: | 30 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll |  |  |

## Téma stretnutia

Implementácia prototypu, posudok.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru. | Martin Hyben | 3.11.2011 | Splnená |
| 5.2 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 11.11.2011 | Splnená |
| 5.3 | Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML súboru. | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 | Splnená |
| 5.4 | Dokončiť návrh architektúry systému. | Martin Karoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.

- Diskusia o rozdelení častí systému do funkčných celkov.

- Diskusia o začiatku implementácie prototypu.

- Diskusia o vyhodnotení posudku.

- Rozdelenie úloh.

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vypracovanie posudku pridelenému tímu. | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 6.2 | Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML. | Martin Kardoš Zsolt Süll | 24.11.2011 |
| 6.3 | Implementácia reprezentácie objektov. | Ľubomír Maron | 24.11.2011 |
| 6.4 | Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov. | Tomáš Jančiga | 24.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Kardoš 	Overila: Ing. Katarína Jelemenská