Zápisnica zo 7. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: | 15.11.2011, 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 40 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll |  |  |

## Téma stretnutia

Pokračovanie v implementácií prototypu, úprava XML formátu

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vypracovanie posudku pridelenému tímu. | Martin Hyben | rozpracovaná |
| 6.2 | Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML. | Martin Kardoš Zsolt Süll | rozpracovaná |
| 6.3 | Implementácia reprezentácie objektov. | Ľubomír Maron | rozpracovaná |
| 6.4 | Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov. | Tomáš Jančiga | rozpracovaná |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o prototypu – pokračovanie v implementácií

- Diskusia a zmenách v navrhnutom formáte XML súboru, potreba vytvoriť testovací XML súbor

- Rozdelenie úloh

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dokončenie posudku pridelenému tímu | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 7.2 | Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 7.3 | Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML | Martin Kardoš Zsolt Süll | 24.11.2011 |
| 7.4 | Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov | Ľubomír Maron | 24.11.2011 |
| 7.5 | Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov | Tomáš Jančiga | 24.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Hyben 	Overila: Ing. Katarína Jelemenská