Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 2

Dátum:	12.10.2011

Čas:	11:00 – 13:00

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Ďalší:	Predchádzajúci tím:  Bc. Marcel Baláž, Bc. Mioslav  Beno,

Bc. Alojz Gomola, Bc. Peter Korenek, Bc. Ján Kováč, Bc.

Ján Kvak, Bc. Roman Meszároš

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Marián Hlavenka

Overil:	Bc. Radoslav Zachar

Téma stretnutia:

Stretnutie s minuloročným tímom Schedule of Pain a oboznámenie sa s technológiami a dostupným systémom.

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa nieslo vo forme voľnej diskusie medzi členmi nášho a minuloročného tímu Schedule of pain. Objasnili nám aktuálny stav projektu, odporučili technológie na vývoj. Rozhodli sme sa použiť systém Redmine na manažovanie úloh v tíme.

Poznámky:

- zoznámenie sa s členmi minuloročného tímu

- výmena kontaktov medzi členmi tímov

- zoznámenie sa s odporúčanými a použitými technológiami: Redmine, NetBeans, Yii framework, C#, PSPad, Notepad++, XAMP, WAMP, Putty

- získanie jasnejšej predstavy o fungovaní hlavného algoritmu

- vysvetlenie dôvodov prechodu na Yii Framework

- obdržanie vytlačenej formy kompletnej dokumentácie celého rozpracovaného systému vrátane dátového nosiča obsahujúceho zdrojový kód systému a údaje potrebné pre vytvorenie a naplnenie databázy

- vytvorenie dlhodobého plánu projektu

- 3 iterácie za semester s označením: Iterácia I<poradové číslo iterácie>

- plán Iterácie I1

- plán iterácií

  - Iterácia I1 	5.10	2011 - 2.11   2011

  - Iterácia I2 	2.11	2011 - 30.11 2011

  - Iterácia I3 	30.11	2011 - 21.12 2011

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 1.1
Preštudovanie obdržanej dokumentácie
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa priebežne plní

- Úloha 1.2
Sprístupnenie a konfigurácia prideleného virtuálneho stroja

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha splnená

- Úloha 1.3
Inštalácia a nastavenie web servera
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha splnená

- Úloha 1.4
Vytvorenie základnej html prezenntácie tímu
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha splnená

Udelené úlohy:

- Úloha 2.1
Nainštalovať systém Redmine
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 19.10.2011

- Úloha 2.2
Nakonfigurovať systém Redmine (systém, projekt, práva, úlohy)
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 19.10.2011

- Úloha 2.3
Príprava úloh v systéme Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 19.10.2011