Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 3

Dátum:	19.10.2011

Čas:	11:00 – 13:00

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Radoslav Zachar

Overil:	Bc. Ondrej Danada

Téma stretnutia:

Konzultovanie s vedúcim o smere, ktorým budeme viesť obdržaný systém.

Priebeh stretnutia:

Najskôr Ing. Miroslav Galbavý vysvetlil životný cyklus tvorby rozvrhov (zber požiadaviek od učiteľov, vytvorenie rozvrhu, registrovanie predmetov študentmi, následné riešenie vzniknutých kolízií). Taktiež zdôraznil prepojenie rozvrhov FIIT a FEI. Potom nasledovala diskusia v tíme. Zhrnuli sme, čo sme zistili ohľadom spomenutých použitých technológií z minulého stretnutia, konkrétne išlo o PHP jazyk, Framework Yii a Redmine. Zistili sme, že nainštalovaný systém Redmine úplne nevyhovuje našim potrebám a je treba k nemu doinštalovať plugin BackLogs pre potreby agilného plánovania. Koniec stretnutia sme venovali pokusu nahodiť obdržaný systém na VM, neúspešne.

Poznámky:

- Zoznamovanie sa s Yii framework-om, PHP jazykom a systémom RedMine

- konzultácia s vedúcim projektu a predstavy o budúcom stave systému

- konkrétne rozoberanie algoritmov a problémov pri tvorbe rozvrhov

- rozoberanie špecifík tvorby rozvrhov pre spojené FEI a FIIT predmety

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 2.1
Nainštalovať systém Redmine
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha splnená

- Úloha 2.2
Nakonfigurovať systém Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Úloha odložená do 26.10.2011

- Úloha 2.3
Príprava úloh v systéme Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Úloha odložená do 26.10.2011

Udelené úlohy:

- Úloha 3.1
Zverejniť zápisnice zo stretnutia na webe
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 26.10.2011

- Úloha 3.2
Študovať framework YII v rozsahu 16 hodín
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 2.11.2011

- Úloha 3.3

Inštalácia plug-inu Backlogs pre systém Redmine

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 26.10.2011