Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 7

Dátum:	16.11.2011

Čas:	11:00 – 13:30

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Viliam Kubis

Overil:	Bc. Marián Hlavenka

Téma stretnutia:

Zisťovanie a postupné odľaďovanie chýb minuloročného systému + spojazdniť GUI framework-u Yii (Gii).

Priebeh stretnutia:

Opravenie chyby v eventcontroller.php. Úspešné spojazdnenie grafického generátora kódu Gii a nastavenie hesla. SVN checkout do webroot-u a commit zmien späť do SVN.

Poznámky:

- Eventcontroller.php obsahoval pozostatok po copy-paste operácií (zlý index v poli)

- Nastavenie Gii pre prístup zo všetkých IP adries

- Pokus zistiť priebeh save operácie modelu event v rámci framework-u Yii

- Update webroot-u najnovším checkoutom z SVN

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 5.3
Preštudovať minuloročný systém 
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa priebežne plní

- Úloha 5.4
Framework YII v rámci minuloročného systému
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa priebežne plní

- Úloha 6.1
Možnosti grafov v systéme Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Úloha splnená

- Úloha 6.2
Dokončiť analýzu a návrh riešenia
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Úloha splnená

Udelené úlohy:

- Úloha 7.1
Priebežné spisovanie zistených chýb v minuloročnom systéme
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 30.11.2011

- Úloha 7.2
Rozchodenie vytvárania rozvrhových akcií
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 23.11.2011

- Úloha 7.3
Vytvorenie Cron skriptu pre automatický checkout najnovšieho kódu z SVN do webrootu každé ráno o 5:00
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 23.11.2011