Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 8

Dátum:	23.11.2011

Čas:	11:00 – 13:30

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Jakub Calík

Overil:	Bc. Radoslav Zachar

Téma stretnutia:

Spôsob a postup opravovania chýb v minulorocnom projekte v Yii frameworku.

Priebeh stretnutia:

Na stretnutí sa zúčastnil aj člen minuloročného tímu, ktorý pracoval prioritne s Yii frameworkom. Za jeho pomoci sme konzultovali objavené chyby a riešili aplikačnú logiku webovej aplikácie. Keďže celý systém pozostáva hlavne z modulov a controllerov automaticky vygenerovaných Gii generátorom v rámci Yii frameworku, konzultovali sme aj štruktúru celého systému a jednotlivé jeho zložky.

Zhodli sme sa na tom, že systém by bolo treba previesť do novej verzie Yii frameworku. Keďže nová verzia ale nie je úplne kompatibilná s verziou, v ktorej bol systém vyvíjaný, bude potrebné nanovo vygenerovať väčšinu modulov v aplikácii a následne ich upraviť podľa potreby a požiadaviek na systém.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 5.3
Preštudovať minuloročný systém 
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha úspešne splnená

- Úloha 5.4
Framework YII v rámci minuloročného systému
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha úspešne splnená

- Úloha 7.1
Priebežné spisovanie zistených chýb v minuloročnom systéme
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa priebežne plní

- Úloha 7.2
Rozchodenie vytvárania rozvrhových akcií
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha úspešne splnená

- Úloha 7.3
Vytvorenie Cron skriptu pre automatický checkout najnovšieho kódu z SVN do webrootu každé ráno o 5:00
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha sa o týždeň presunula

Udelené úlohy:

- Úloha 8.1
Inštalácia najnovšieho Yii framewoku

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 30. 11. 2011

- Úloha 8.2
Pregenerovanie modulov a vytvorenie controllerov pre novú verziu Yii frameworku

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 30. 11. 2011

- Úloha 8.3
Sfunkčnenie LDAP prihlásenia do systému

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 30. 11. 2011