Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 9

Dátum:	30.11.2011

Čas:	11:00 – 13:30

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Jakub Calík

Overil:	Bc. Radoslav Zachar

Téma stretnutia:

Ukončenie Iterácie I2, plánovanie Iterácie I3 a generovanie modulov systému v novej verzii Yii frameworku.

Priebeh stretnutia:

Na stretnutí sme rozdelili úlohy tímu pre ďalšiu iteráciu. Časť tímu bude pracovať na prezentácii vynaloženého úsilia za prvý semester tímového projektu. Druhá časť tímu sa bude zaoberať sústavným riešením chýb starého systému a generovaním novej stabilnej verzie modulov systému v Gii generátore. Všetky rozdelené úlohy sú zaznamené v systéme Redmine, spolu s pridelenou zodpovedajúcou osobou k danej úlohe.

Poznámky:

- Zhodnotenie a ukončenie iterácie I2

- Plán iterácie I3

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 7.1
Priebežné spisovanie zistených chýb v minuloročnom systéme
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha úspešne splnená

- Úloha 7.3
Vytvorenie Cron skriptu pre automatický checkout najnovšieho kódu z SVN do webrootu každé ráno o 5:00
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Úloha úspešne splnená

- Úloha 8.1
Inštalácia najnovšieho Yii framewoku

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha úspešne splnená

- Úloha 8.2
Pregenerovanie modulov a vytvorenie controllerov pre novú verziu Yii frameworku

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa o týždeň presunula

- Úloha 8.3
Sfunkčnenie LDAP prihlásenia do systému

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Úloha sa o týždeň presunula

Udelené úlohy:

- Úloha 9.1
Vytvorenie prezentácie pre odovzdanie prototypu za prvý semester

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 13. 12. 2011