Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 12

Dátum:	01.03.2012

Čas:	15:00 – 18:00

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Jakub Calík

Overil:	Bc. Marián Hlavenka

Téma stretnutia:

Diskusia o ORM a rozdelenie úloh na projekte

Priebeh stretnutia:

Na stretnutí sme rozdelili zakladné úlohy medzi členov a dohodli sa na ich plnení. Každý člen je povinný si sfunkčniť SVN a checkout-núť nový projekt.

Softvér pre SVN synchronizáciu a vývoj systému si každý člen vybral sám podľa svojho uváženia. Ako tím využívame Eclipse, NetBeans, Versions,  TortoiseSVN, Apache. Hlavnou úlohou je spustenie systému na počítači vďaka vlastnému serveru so vzdialeným prístupom na databázu.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 11.1
Vzdialený connection na databázu

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 1. 3. 2012

Úloha úspešne splnená

- Úloha 11.2
Plánovanie spôsobu práce na novom systéme

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 1. 3. 2012

Úloha úspešne splnená

- Úloha 11.3
Naplánovanie dohodnutých úloh do Redminu

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

Udelené úlohy:

- Úloha 12.1
Dokončenie dokumentácie k riadeniu

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 8. 3. 2012

- Úloha 12.2
Rozmyslenie nového dizajnu „nášho“ systému

Zodpovednosť: Všetci členovia 
Termín splnenia: 8. 3. 2012

- Úloha 12.3
Spojazdnenie lokálknych pracovných kopií systému na počítačoch

Zodpovednosť: Všetci
Termín splnenia: 8. 3. 2012

- Úloha 12.4
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012

- Úloha 12.5
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 8. 3. 2012