Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 14

Dátum:	15.03.2012

Čas:	15:00 – 18:00

Miesto:	Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Radoslav Zachar

Overil:	Bc. Viliam Kubis

Téma stretnutia:

Inštalácia postgreSQL databázy a import dump-u, ktorý vznikol po poslednom stretnutí.

Zhodnotenie, či systém vyzerá podľa dohodnutých predpokladov.

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa vyznačovalo obrovskou diskusiou okolo nového GUI a loga, a samozrejme aj o štruktúre menu a novej funkcionality v ňom. Práce na refaktorovaní kódu, integrácie starých a nových funkcií do sytému a vytváranie slovenskej verzie stále pokračuje.

Po tomto stretnutí je každý člen povinný inštalovať vlastnú lokálnu databázu a importovať do nej dáta.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 11.3
Naplánovanie dohodnutých úloh do Redminu

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 12.1
Dokončenie dokumentácie k riadeniu

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 8. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 12.4
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 12.6
Zdokumentovanie novo použitých podporných prostriedkov a budúcich úprav systému

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 13.1
Kategorizácia menu podľa dohodnutej štruktúry

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 13.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie základných funkcií systému (úvod, prihlásenie, odhlásenie)

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 13.3
Jazyková úprava nového systému a základných nahodených funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 13.4
Vytvorenie nového dizajnu systému

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 13.5
Navrhnutie dizajnu a loga systému

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar

Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 13.6
Vytvorenie a zverejnenie SQL dump-u aktuálnej databázy

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 13.7
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 13.8
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 15. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

Udelené úlohy:

- Úloha 14.1
CSS oštýlovanie multilevelového menu

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012

- Úloha 14.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – o systéme (dotazník, pomoc a kontakt)  a profil

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012

- Úloha 14.3
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 22. 3. 2012

- Úloha 14.4
Inštalácia postgreSQL databázy na lokálnych systémoch, import dát z webu a nastavenie Yii pre komunikáciu s lokálnou databázou

Zodpovednosť: Všetci
Termín splnenia: 22. 3. 2012

- Úloha 14.5
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 14.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012