Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 16

Dátum:	29.03.2012

Čas:	15:00 – 17:30

Miesto:	 Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Vilam Kubis

Overil:	Bc. Radoslav Zachar

Téma stretnutia:

Dohodnutie  základných úprav dôležitých na prezentáciu vykonanej práce vedúcemu tímu.

Priebeh stretnutia:

Podľa dohody s cvičiacim sa ďalšie stretnutie sa uskutoční výnimočne v stredu 4.4.2012 o 16.00. V rámci budúceho cvičenia musíme prezentovať aktuálnu verziu systému vedúcemu, čiže treba väčšinu funkcií plne spojazdniť.

Toto stretnutie náš tím venoval testovaniu nových funkcií a hľadanie chýb v refaktorovam kóde po minuloročnom tíme. Spoločne sme sa dohodli na všetkých akútnych zmenách, ktoré treba do prezentácie na budúci týždeň.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 14.1
CSS oštýlovanie multilevelového menu

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 14.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – o systéme (dotazník, pomoc a kontakt)  a profil

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 14.3
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 14.4
Inštalácia postgreSQL databázy na lokálnych systémoch, import dát z webu a nastavenie Yii pre komunikáciu s lokálnou databázou

Zodpovednosť: Všetci
Termín splnenia: 22. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 15.1
Vytvorenie novej funkcionality – zaznamenanie časových preferencií používateľov na rozvrh

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 5. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 15.2
Vytvorenie novej funkcionality – administrátor má možnosť zmeniť identitu a prezerať systém pod akýmkoľvek existujúcim používateľom

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 15.2
Zaradenie novoimplementovaných funkcií do menu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 15.3
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – známi, správa používateľov, semestrov, miestností, predmetov a požiadaviek

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 15.4
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

- Úloha 15.5
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 15.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha ukončená

Udelené úlohy:

- Úloha 16.1
Pridanie novej funkcionality – administrátor má možnosť vyhodnotiť všetky zaznamenané časové preferencie

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.2
Zaradenie novoimplementovaných funkcií do menu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.3
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – správa rozvrhu, moje požiadavky, moje predmety, pridadenie predmetu k ľudom a ľudí k predmetu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.4
Finálne spustenie jednotlivých sekcií systému pre prezentáciu nového systému pred vedúcim

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.5
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.7
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 4. 4. 2012

- Úloha 16.8
Zdokumentovanie novej funkcionality

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 4. 4. 2012