Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 17

Dátum:	4.04.2012

Čas:	16:00 – 17:30

Miesto:	 Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Radoslav Zachar

Overil:	Bc. Viliam Kubis

Téma stretnutia:

Prezentácia doteraz vytvoreného systému vedúcemu, dohodnutie sa na ďalšom postupe prác a vypracovania verzie systému pre testovacie účely.

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia bol odprezentovaný aktuálny progres implementovaného systému. Zoznámili sme vedúceho s novým grafickým používateľským rozhraním a s preusporiadaním pôvodnej funkcionality do katgorizovaného viaclevelového menu. Testovali sme aj nové funkcie systému a prezerali funkčnosť a hľadali chyby v aktuálnej verzii. Spoločne sme zhodnotili, že nám stále chýba zásadná funkcia, prideľovanie bodov jednotlivým šudentom do systému podľa ich študijného priemeru. Táto funkcionalita musí byť hotová do ďalšieho stretnutia. Tak isto bola reč aj o spracovaní jednej osobitnej verzie systému výlučne pre testovacie účely.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 15.1
Vytvorenie novej funkcionality – zaznamenanie časových preferencií používateľov na rozvrh

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 5. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 15.5
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 29. 3. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.1
Pridanie novej funkcionality – administrátor má možnosť vyhodnotiť všetky zaznamenané časové preferencie

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.2
Zaradenie novoimplementovaných funkcií do menu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.3
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – správa rozvrhu, moje požiadavky, moje predmety, pridadenie predmetu k ľudom a ľudí k predmetu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená (okrem sekcie „Moje predmety“)

- Úloha 16.4
Finálne spustenie jednotlivých sekcií systému pre prezentáciu nového systému pred vedúcim

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.5
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 16.7
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úšpešne ukončená

- Úloha 16.8
Zdokumentovanie novej funkcionality

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

Udelené úlohy:

- Úloha 17.1
Pridanie novej funkcionality – hromadný import bodov študentom pre administrátora

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.2
Sfunkčnenie LDAP prihlásenia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.3
Presunutie a integrácia „Hry o rozvrh“

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.4
Oprava sekcie „Moje predmety“

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 19. 4. 2012

- Úloha 17.5
Finálne ukončenie jazykovej úpravy celého nového systému

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.7
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.8
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

- Úloha 17.9
Opísanie prezentácie do dokumentácie

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 12. 4. 2012