Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 18

Dátum:	12.04.2012

Čas:	15:00 – 17:30

Miesto:	 Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Radoslav Zachar

Overil:	Bc. Matúš Hitka

Téma stretnutia:

Testovanie systému, LDAP, dohodnutie sa na nastavovaní práv a velká diskusia k dokumentácii ku produktu a k riadeniu.

Priebeh stretnutia:

Stretnutie bolo zamerané hlavne na spoločné vytvorenie a dohodnutie sa na finálnej verzií obsahu dokumentácii ku produktu a jeho riadeniu. Tím spoločne testoval LDAP prihlásenie a vytvorenie si nového profilu v systéme pri prvom prihlásení študenta.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 16.8
Zdokumentovanie novej funkcionality

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 17.1
Pridanie novej funkcionality – hromadný import bodov študentom pre administrátora

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.2
Sfunkčnenie LDAP prihlásenia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.3
Presunutie a integrácia „Hry o rozvrh“

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.4
Oprava sekcie „Moje predmety“

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 19. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 17.5
Finálne ukončenie jazykovej úpravy celého nového systému

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.7
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.9
Opísanie prezentácie do dokumentácie

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

Udelené úlohy:

- Úloha 18.1
Vytvorenie preberacieho protokolu k prvému kontrolnému bodu v letnom semestri

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

- Úloha 18.2
Aktualizácia webu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

- Úloha 18.3
Zverejnenie dokumentácie

Zodpovednosť: Všetci 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

- Úloha 18.4
Vytvorenie skupín s rôznymi prístupovými právami do systému

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 13. 4. 2012

- Úloha 18.5
Pridanie kontroly prístupvých práv vo všetkých funkciách systému

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 13. 4. 2012

- Úloha 18.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 19. 4. 2012