Systém pre podporu tvorby rozvrhov	Rozvrhári 2.0

Fakulta informatiky a informačných technológií 	Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave	tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 19

Dátum:	19.04.2012

Čas:	15:00 – 17:30

Miesto:	 Softvérové štúdio FIIT STU v BA

Účastníci:	Vedúci pedagóg:	Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:	Bc. Jakub Calík

Bc. Ondrej Danada

Bc. Matúš Hitka

Bc. Marián Hlavenka

Bc. Viliam Kubis

Bc. Pavol Škvarenina

Bc. Radoslav Zachar

Zapisnicu	Vypracoval:	Bc. Jakub Calík

Overil:	Bc. Radoslav Zachar

Téma stretnutia:

Testovanie systému a testovacia prevádzka.

Priebeh stretnutia:

Stretnutie bolo zamerané vytvorenie testovacej verzie systému. Diskutovalo sa, či použiť osobitnú databázu určenú pre testovacie účely, alebo postačí existujúca databáza. Dolaďovali sa používateľské práva, aby bola zabezpečená prístupnosť jednotlivých skupín používateľov k zodpovedajúcej funkcionalite.

Zhodnotenie úloh:

- Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine

Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 26. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 16.8
Zdokumentovanie novej funkcionality

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 4. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.2
Sfunkčnenie LDAP prihlásenia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 12. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 17.4
Oprava sekcie „Moje predmety“

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 19. 4. 2012

Úloha úspešne ukončená

- Úloha 18.1
Vytvorenie preberacieho protokolu k prvému kontrolnému bodu v letnom semestri

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

Úloha úspešne splnená

- Úloha 18.2
Aktualizácia webu

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

Úloha úspešne splnená

- Úloha 18.3
Zverejnenie dokumentácie

Zodpovednosť: Všetci 
Termín splnenia: 13. 4. 2012

Úloha úspešne splnená

- Úloha 18.4
Vytvorenie skupín s rôznymi prístupovými právami do systému

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 26. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 18.5
Pridanie kontroly prístupvých práv vo všetkých funkciách systému

Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 26. 4. 2012

Úloha sa priebežne plní

- Úloha 18.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 19. 4. 2012

Úloha úspešne splnená

Udelené úlohy:

- Úloha 19.1
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 26. 4. 2012

- Úloha 19.2
Import hracích bodov študentov do databázy

Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 26. 4. 2012

- Úloha 19.3
Doladenie testovacej verzie systému prístupnej pre verejnosť

Zodpovednosť: Všetci 
Termín splnenia: 26. 4. 2012