Zápisnica so stretnutia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zápisnica č. 10 | Tím 14 | 16.4.2011 |
| Čas: | 13:00 – 14:00 |
| Prítomní: | *Ing. Marek Tomša**Bc. Máté Fejes**Bc. Ľuboš Gelányi**Bc. Ľuboš Masný**Bc. Juraj Mäsiar**Bc. Adam Mihalik**Bc. Dávid Pszota* |
| Zapisovateľ: | *Bc. Ľuboš Gelányi* |
| Téma: | Zhodnotenie stavu projektu |

# Zhodnotenie úloh z posledného šprintu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Riešiteľ** | **Popis** | **Výsledok** | **Dátum zadania** | **Dátum ukončenia** |
| **9.1** | **Máté Fejes** | **Dokumentácia, opis prototypu (10 strán)** | **Splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.2** | **Ľubo Masný** | **Dokumentácia a dokumentácia k riadeniu** | **Splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.3** | **Ľubo Masný** | **Vybavenie kamery** | **Splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.4** | **Adam Mihalik** | **Poster** | **Splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.5** | **Adam Mihalik** | **Pokračovať na WP** | **Nesplnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.6** | **Ľuboš Gelányi** | **Dokumentácia, spojenie dokumentov** | **Splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.7** | **Juraj Mäsiar** | **Dokončenie Neurónky** | **Skoro splnené** | **11.4.2012** | **16.4.2012** |
| **9.8** | **Ľubo Masný** | **Pomôcť Matému s**  |  | **11.4.2012** | **16.4.2012** |

Priebeh stretnutia

* Marek spravil zhodnotenie dokumentácie
	+ Chýba architektúra a pohľad na produkt ako celok
	+ Opis prototypu je spravený slabo, toto musí opisovať kompletne celý projekt – všetky interakcie.
	+ Musí tam byť čo všetko sa s tým dá robiť a musí to vychádzať z architektúry – čo sa s tou hrou dá robiť a aké to má prínosy
	+ Architektúra stačí pre Android
	+ Treba písať v plurále
	+ Treba pridať overenie čo spravil Dávid do dokumentácie
	+ Máté má problémy s pokračovaním práce na web servisoch od posledného bugfixingu – potrebná konzultácia s Dávidom
	+ Zrejme bude potrebné nainštalovať hibernate plugin do eclipse
* Dávid robil overenie učenia
	+ Po 1000 kolách učenia prebehlo 100 overovacích kôl – učenie neskonvergovalo
	+ Je možne spúšťať overovanie na viacerých počítačoch paralelne – a potom agregovať štatistiky. Následne použiť najlepší mozog a rozdistribuovať znova do ostatných počítačov
	+ Alebo treba overovanie púšťať na serveri a nechať to bežať
	+ Podstatné je aby to v niektorom bode skonvergovalo
	+ Treba overiť aj dlhodobé aj krátkodobé trénovanie. Akú má úspešnosť po 1., 2., - 100. Cykle
	+ Dávid dokončil ukladanie mozgu
	+ spravil posielanie štatistik na server
* Adam spravil poster
	+ Použil nástroj pixton
	+ Zaplatíme si pixton+
	+ Trošku treba obmedziť komixové slidy
	+ Treba tam zvýrazniť učenie avatara
	+ Väčšie slidy – architektúra väčšia – odstrániť Bluetooth
	+ Výsledky overenia trénovania
* Prezentácia v enprovii bude 24.4.2012 o 13.30
* Ľuboš G
	+ Bugfixing
	+ Mergovanie dokumentácie
* Juraj
	+ Robil revíziu dokumentu
	+ Neurónka spravila maximálne 5 ťahov pri okne 5x5 okno do minulosti
	+ Vyskúšal aj rôzne iné rozmery

# Nové úlohy vyplývajúce zo stretnutia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Riešiteľ** | **Popis** | **Dátum zadania** | **Dátum ukončenia** |
| 10.1 | Máté Fejes | Prerobiť opis prototypu | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.2 | Máté Fejes | Handlovanie default avatara na serveri (vždy len jeden default) | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.3 | Máté Fejes | Doplniť inkrementáciu skóre pre Usera | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.4 | Ľubo Masný | Pomôcť Matému s opisom prototypu | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.5 | Ľuboš Gelányi | Bugfixing | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.6 | Juraj Mäsiar | Dokončiť, natrénovať a otestovať Neurónku | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.7 | Adam Mihalik | Dokončiť poster | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.8 | Dávid Pszota | Opraviť oneskorené reakcie hráčov | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.9 | Dávid Pszota | Spraviť nekonečné trénovanie | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.10 | Adam Mihalik | Pridať bota do WP | **16.4.2012** | 23.4.2012 |
| 10.11 | Ľuboš Gelányi | Notifikácie cez email | **16.4.2012** | 23.4.2012  |