# Zápis 11. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 21.2.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08 Čas: 16:00 – 17:40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ondrej Kaššák Stretnutie viedol: Bc. Ondrej Kaššák |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Ján Trebuľa |

Téma stretnutia:

Úvodné stretnutie v letnom semestri. Zhodnotenie práce vykonanej cez skúškové obdobie. Výber oblasti na ktorej sa bude pracovať v najbližšej dobe.

Vyhodnotenie úloh vytvorených počas skúškového obdobia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | Bug | Closed | Normal | Turbo tuner – kľúčové slová | J. Višňovský | 1 | 0 | 100 |
| 169 | Bug | Closed | Normal | Turbo tuner - tag cloud | J. Višňovský | 1.5 | 0 | 100 |
| 232 | Bug | Closed | High | Oprava prihlasovania | J. Višňovský |  | 0.35 | 100 |
| 234 | Bug | Closed | High | Podobné filmy, tuner | J. Višňovský |  | 2 | 100 |
| 235 | Bug | Closed | High | Zobrazovanie obrázkov pri filmoch | J. Višňovský |  | 1 | 100 |
| 239 | Bug | Closed | High | Opravenie hlavičky stránky | T. Jendek |  | 1 | 100 |
| 240 | Bug | Closed | Normal | Similar movies | T. Jendek |  | 1 | 100 |
| 241 | Bug | Closed | High | Filter metódy - cast list nikdy nedopočíta | J. Kandráč | 1 | 1 | 100 |
| 242 | Bug | Closed | Normal | Chýbajúce krajiny v development databáze | J. Višňovský |  | 0.15 | 100 |
| 243 | Bug | Closed | High | Movie tuner nefunguje | J. Višňovský |  | 2 | 100 |
| 244 | Bug | Closed | Normal | Nefunguje nastavenie lokality používateľa | J. Višňovský |  | 3 | 100 |
| 245 | Bug | Closed | Normal | Cold start -obrázky | J. Višňovský |  | 0.1 | 100 |
| 246 | Bug | Closed | Normal | Názvy sú malým písmom | Ján Trebuľa |  | 0.2 | 100 |
| 251 | Bug | Closed | Normal | Herci - view | T. Jendek |  | 0.1 | 100 |
| 252 | Bug | Closed | Normal | Myprofile - kde nič tu nič | O. Kaššák |  | 0 | 100 |
| 253 | Bug | Closed | Normal | Account settings - dátum narodenia kalendár | O. Kaššák |  | 3 | 100 |
| 254 | Bug | Closed | Normal | Štatistiky - tlačítka | J. Višňovský |  | 0.2 | 100 |
| 255 | Bug | Closed | Normal | Login tlačítka | J. Višňovský |  | 0.6 | 100 |
| 260 | Bug | Closed | Normal | Nefunguje wishlist | O. Kaššák |  | 0 | 100 |
| 261 | Bug | Closed | Normal | Nefunguje hodnotenie filmov | O. Kaššák |  | 0 | 100 |
| 262 | Bug | Closed | Normal | Zobrazovanie komentárov našich používateľov pri filmoch a hercoch | M. Urbančok |  | 0 | 100 |
| 263 | Bug | Closed | Normal | Ukladanie komentárov pri ľuďoch | M. Urbančok |  | 0 | 100 |
| 264 | Feature | Closed | Low | Media - zobrazenie režiséra | O. Kaššák |  | 1 | 100 |
| 265 | Bug | Closed | Normal | Released date | O. Kaššák |  | 0.1 | 100 |
| 266 | Feature | Closed | Normal | Autocomplete do searchu | J. Višňovský |  | 0 | 100 |
| 267 | Feature | Closed | Normal | Spojenie my profile a my account | O. Kaššák |  | 2 | 100 |
| 268 | Bug | Closed | Normal | Rate more movies | O. Kaššák |  | 0.1 | 100 |
| 270 | Feature | Closed | Normal | Name a original name filmu pri hodnoteniach - ak tam je zhoda nezobrazovať oba | O. Kaššák |  | 1 | 100 |
| 271 | Bug | Closed | Normal | Veľa zobrazených keywordov | O. Kaššák |  | 0.1 | 100 |
| 273 | Feature | Closed | Normal | Úprava vzhľadu položiek v My wishlist a Rated movies | O. Kaššák |  | 0.5 | 100 |
| 325 | Bug | Closed | High | Filter | J. Višňovský |  | 2 | 100 |
| 328 | Bug | Closed | Low | Home po prihlasení | O. Kaššák |  | 0.1 | 100 |
| 331 | Bug | Closed | Normal | Tuner | J. Višňovský |  | 0 | 100 |
| 332 | Bug | Closed | Low | Search box | O. Kaššák |  | 1 | 100 |
| 334 | Task | Closed | Normal | Úprava tab listy | T. Jendek |  | 1 | 100 |

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie stavu projektu po zimnom semestri.

- Vyhodnotenie chýb opravených počas skúškového obdobia.

- Diskusia o zmenách dizajnu portálu, najmä zmena úvodnej stránky a pravého menu.

- Návrh funkcionality poskytovanej úvodnou stránkou.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Story | Normal | Sociálne veci |  |  |
| 337 | Task | Normal | Search engine | Michal Granec | 4 |
| 338 | Task | Normal | Vyhľadávanie používateľov | Michal Granec | 2 |
| 339 | Task | Normal | Oprava autocomplete + doplnenie pohlavia | Juraj Višňovský | 2 |
| 340 | Task | Normal | Otázky pre humoristov :) + enum | Juraj Višňovský | 2 |
| 341 | Task | Normal | Odosielanie post requestov | Ján Trebuľa | 4 |
| 342 | Task | Normal | Keywords - pridanie nových KW | Ján Trebuľa | 4 |
| 343 | Task | Normal | DB - doplnenie informácií | Maroš Urbančok | 1.5 |
| 336.344 | Task | Normal | Stena, aktivita | Maroš Urbančok | 6.5 |
| 345 | Task | Normal | Spraviť admina | Ján Kandráč | 6 |
| 346 | Task | Normal | Opraviť filter | Ján Kandráč | 3 |
| 347 | Task | Normal | Opraviť koliesko pri taboch | Juraj Višňovský | 1.5 |
| 348 | Task | Normal | Paginate | Ondrej Kaššák | 0.5 |
| 349 | Task | Normal | Stringy v Tagcloude | Ondrej Kaššák | 0.5 |
| 336.35 | Task | Normal | Friends, Followers | Ondrej Kaššák | 5.5 |
| 351 | Task | Normal | Úprava vzhľadu | Tomáš Jendek | 2 |
| 352 | Task | Normal | Opraviť CSFD parser | Tomáš Jendek | 2 |
| 353 | Task | Normal | Oprava oddeľovačov | Tomáš Jendek | 2 |
| 354 | Task | Normal | TURBO úvodná stránka | Tomáš Jendek | 2 |