Zápis 13. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. M. Granec Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. M. Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 4.3.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.28 Čas: 17:00-19:40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Jendek Stretnutie viedol: Ondrej Kaššák |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Ondrej Kaššák |

Téma stretnutia:

Príprava na prezentáciu produktu - možné vylepšenia a nutné opravy portálu, ktoré je potrebné vykonať pred jej začiatkom.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad doba. | Strávený čas | Description |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | Task | Closed | Normal | Support pri mobilnej aplikacii | Tomáš Jendek | 4.00 | 3.15 |  |  |
| 367 | Task | Closed | Normal | Obrazky filmov pri hercoch | Tomáš Jendek | 1.00 | 2.50 |  |  |
| 368 | Task | Closed | Normal | Zobrazenie serialov | Tomáš Jendek | 2.00 | 3.00 |  |  |
| 366 | Task | Rejected | Normal | Parsovanie CSFD (skontrolovanie funkcionality) | Tomáš Jendek | 0.10 | 0.50 |  |  |
| 374 | Task | Closed | Normal | KAZDY!!! - nasadenie Sphinx | Redmine Admin | 0.50 | 0 |  |  |
| 359 | Task | Closed | Normal | Moznost prace s KW ludom | Ondrej Kaššák | 2.00 | 5.00 |  |  |
| 360 | Task | Closed | Normal | Testovanie vsetkeho | Ondrej Kaššák | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 361 | Task | Closed | Normal | Precitanie Suchalovho clanku + vymysliet koncept pouzivatela | Ondrej Kaššák | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 364 | Task | Closed | Normal | Pri hercoch zrusit "Similar" tab | Ondrej Kaššák | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 363 | Task | Closed | Normal | Spustit cron joby na novinky v kinach (IMDB) | Ondrej Kaššák | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 377 | Task | Closed | Normal | Test na parsovanie programu a noviniek | Michal Granec | 2.00 | 11.00 |  |  |
| 378 | Task | Closed | Normal | Vyhladavanie vsetkeho | Michal Granec | 4.00 | 0.50 |  |  |
| 375 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbančok | 8.00 | 14.50 |  |  |
| 401 | Task | Closed | Normal | Pozriet overovanie pomocou ability | Juraj Višňovský | 1.50 | 2.50 |  |  |
| 365 | Task | Closed | Normal | Zobrazenie about pri prvom zobrazeni | Juraj Višňovský | 0.50 | 0.15 |  |  |
| 358 | Task | Closed | Normal | Posuvanie/presmerovanie medzi tabmi | Juraj Višňovský | 2.00 | 1.00 |  |  |
| 362 | Task | Closed | Normal | Precitanie Suchalovho clanku + vymysliet koncept pouzivatela | Juraj Višňovský | 5.00 | 4.95 |  |  |
| 371 | Task | Closed | Normal | Mergovanie contentu | Ján Trebuľa | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 370 | Task | Closed | Normal | TV program IMDB | Ján Trebuľa | 1.00 | 4.50 |  |  |
| 372 | Task | Rejected | Normal | Editovanie vsetkeho | Ján Trebuľa | 4.00 | 3.00 |  |  |
| 376 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 8.00 | 11.00 |  |  |
| 373 | Task | Closed | Normal | KAZDY!!! - Super napady na uvod stranku |  | 0.50 | 0 |  |  |

Priebeh stretnutia:

- Diskutovanie minulotýždňových úloh

- Upresňovanie čo všetko editovat v profile / filme

- Prehodnotenie testov

- Hľadanie rýchleho vyhľadávania pomocou sphinx

- Diskusie k mobilnej aplikácii a jej funkcionalite

- Riešenie úvodnej stránky, dlaždice a celkový dizajn

- Prehodnotenie zobrazovania rebríčkov a štatistík

- Dodefinovanie a rozdelenie nových úloh

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | Task | Normal | Kalendár | M. Granec | 1.00 |
| 464 | Task | Normal | Unikátny nickname | M. Granec | 1.00 |
| 463 | Task | Normal | Spojenie searchov | M. Granec | 2.00 |
| 455 | Task | Normal | Dokončenie váhovania KW | O. Kaššák | 4.00 |
| 454 | Task | Normal | Vyčistenie DB | O. Kaššák | 1.50 |
| 453 | Task | Normal | "Aby bolo viditeľné, že na veci pri notifikáciách sa dá kliknúť" | J. Trebuľa | 2.00 |
| 452 | Task | Normal | Vytvoriť možnosť editovať info o všetkom | J. Trebuľa | 4.00 |
| 451 | Task | Normal | Mobilná aplikácia | M. Urbančok | 8.00 |
| 450 | Task | Normal | Mobilná aplikácia | J. Kandráč | 8.00 |
| 449 | Task | Normal | Celková oprava filtra | J. Višňovský | 2.00 |
| 448 | Task | Normal | Turbo úvodná stránka | J. Višňovský | 4.00 |
| 447 | Task | Normal | Prototyp odporúčania | J. Višňovský | 2.00 |
| 446 | Task | Normal | Mobilná aplikácia | T. Jendek | 5.50 |
| 445 | Feature | High | Klikacie VŠETKO | O. Kaššák | 1.00 |
| 440 | Feature | Low | Sign up - zadanie viacerých údajov | M. Granec | 1.00 |
| 438 | Bug | Normal | User profile - zmena emailu | T. Jendek | 1.00 |
| 435 | Feature | Normal | Dizajn coldstart | T. Jendek | 1.00 |
| 434 | Bug | Normal | User profile - dátum narodenia | O. Kaššák | 1.00 |
| 430 | Bug | Normal | Rated movies - zmena hodnotenia | J. Trebuľa | 0.50 |
| 427 | Bug | Normal | Medium - notifikácie | J. Trebuľa | 1.50 |
| 418 | Feature | Normal | search - empty result | M. Granec | 0.50 |
| 412 | Bug | Normal | Vyskakovacie menu | T. Jendek | 0.50 |
| 411 | Bug | Low | Profilová obrázok v menu | M. Granec | 1.00 |