Zápis 2. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 17.10.2012 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 15:00 – 18:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ondrej Kaššák Stretnutie viedol: Bc. Maroš Urbančok |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Maroš Urbančok |

Téma stretnutia:

Získanie dát k existujúcim filmom a seriálom, voľba zdrojov a spôsoby získania dát.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "spill.com" | Ján Kandráč | 1.5 | 1 | 100 |
| 44 | Task | Closed | Normal | Inštalácia a stručný prehľad Ruby | Ján Kandráč | 3 | 2.5 | 100 |
| 43 | Task | Closed | Normal | Nastavenie Redmine a Gitbus na vlastnom PC | Ján Kandráč |  | 1.5 | 100 |
| 42 | Task | Closed | Normal | Konfigurácia Redmine-u | Juraj Višňovský | 4 | 3 | 100 |
| 41 | Task | Closed | Normal | Inštalácia Redmine-u | Juraj Višňovský | 1.5 | 1 | 100 |
| 40 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "csfd.cz" | Ján Kandráč | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 39 | Task | Closed | Normal | Inštalácia a konfigurácia VPS | Juraj Višňovský | 2.5 | 2 | 100 |
| 38 | Task | Closed | Normal | Analýza zdroja "Schema.org" | Michal Granec | 1 | 0.5 | 100 |
| 37 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu zdroju "MovieLens Data Sets" | Michal Granec | 1 | 1 | 100 |
| 36 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu portálu "MovieLens.umn.edu" | Michal Granec | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 35 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Freebase.com" | Michal Granec | 1.5 | 1 | 100 |
| 34 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Rotten Tomatoes" | Michal Granec | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 33 | Task | Closed | Normal | Vytvorenie projektu na Gitbus-e | Maroš Urbančok | 1 | 0.5 | 100 |
| 31 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Sandboxui.eidr.org" | Ján Trebuľa | 2 | 2 | 100 |
| 30 | Task | Closed | Normal | Analýza článku "The recomendation ontology" | Ján Trebuľa | 2 | 3 | 100 |
| 29 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Imdb.com" | Maroš Urbančok | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 28 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Linkedmdb.org" | Maroš Urbančok | 1.5 | 3 | 100 |
| 27 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Jinni.com" | Maroš Urbančok | 1.5 | 1 | 100 |
| 26 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Yummly.com" | Maroš Urbančok | 1.5 | 2 | 100 |
| 25 | Task | Closed | Normal | Analýza portálu "Criticker.com" | Ondrej Kaššák | 2 | 1.5 | 100 |
| 23 | Task | Closed | Normal | Analýza článku "Semantic Web search based on ontological conjunctive queries" | Ondrej Kaššák | 4 | 4.5 | 100 |
| 22 | Task | Closed | Normal | Návrh tímového plagátu | Tomáš Jendek |  | 3 | 100 |
| 20.21 | Task | Closed | High | Spustenie webu na serveri | Tomáš Jendek |  | 0 | 100 |
| 20 | Task | Closed | High | Timovy WEB | Tomáš Jendek |  | 4 | 100 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola stavu úloh z predchádzajúceho sedenia

- Analýza možných zdrojov dát k existujúcim filmom a seriálom a technológií na získanie dát

- Prezretie existujúcich dokumentácií a diskusia ako bude postupovať náš tím

- Diskusia o spolupráci s druhým tímom riešiacim na TP rovnakú tému a o formáte RDF schém na prenos dát

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Story | Must have | Sťahúň | Michal Granec |  |
| 47.48 | Task | Normal | Parsovanie CSFD | Tomáš Jendek | 1 |
| 47.49 | Task | Must have | DB Model | Juraj Višňovský | 8 |
| 47.50 | Task | Normal | Nové csfd.cz program | Ján Kandráč | 6 |
| 47.51 | Task | Normal | Nové imdb.com filmy | Ondrej Kaššák | 3 |
| 47.52 | Task | Normal | Nové imdb.com program | Ján Trebuľa | 5 |
| 47.53 | Task | Normal | Filmy imdb.com | Maroš Urbančok | 7 |
| 54 | Story | Normal | Prepisovač | Juraj Višňovský |  |
| 54.55 | Task | Normal | Štúdium RDF | Michal Granec | 2 |
| 54.56 | Task | Normal | Transformácia DB do RDF | Michal Granec | 2 |
| 54.57 | Task | Normal | Štúdium RDF | Ondrej Kaššák | 2 |
| 54.58 | Task | Normal | Transformácia DB do RDF | Ondrej Kaššák | 2 |
| 48.61 | Task | Normal | Mapovanie eng. a cz. názvov žánrov | Tomáš Jendek | 1 |