Zápis 22. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 8.5.2013 Miestnosť: konzultačná miestnosť 3.28 Čas: 16:00-18:40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ján Trebuľa Stretnutie viedol: Bc. Maroš Urbančok |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Maroš Urbančok |

Téma stretnutia:

Ukončovanie prác na projekte, zhodnotenie, čo je ešte potrebné dokončiť, záverečná dokumentácia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbancok | 8 | 10,5 | 100 |
| 654 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 8 | 7 | 100 |
| 653 | Task | Open | Normal | Nasadit naspat Calculon-a | Juraj Višňovský | 1 | 3 | 40 |
| 652 | Task | Closed | Normal | Zobrazenie filmu - reziser, herec, zarvnat pod sebou (bez ciarky) | Michal Granec | 0,5 | 0,6 | 100 |
| 651 | Task | Open | Normal | Osoba (herec) - editacia osoby | Juraj Višňovksý | 1 | 0 | 0 |
| 649 | Task | Open | Normal | Facebook revival | Michal Granec | 3 | 0 | 0 |
| 648 | Task | Closed | Normal | Pri chybnej registracii presmerovanie na zvlastnu stranku, kde sa uz neda uspesne registrovat | Michal Granec | 1 | 0 | 100 |
| 647 | Task | Open | Normal | Prepocitat odporucanie po 15 ohodnotenom filme | Tomas Jendek | 1 | 0,2 | 0 |
| 646 | Task | Closed | Normal | Registracia – v kalendari su biele cisla na bielom pozadi. treba zmenit pozadie na cierne | Michal Granec | 1 | 0,15 | 100 |
| 645 | Task | Closed | Normal | Recommended by friends nejde odstranit logiku z controllera (asi sa vola z viacerych miest) - a teda nejde urobit pagination | Michal Granec | 0,5 | 0,4 | 100 |
| 644 | Task | Closed | Normal | Filter - v zoznamoch (napriklad zanre) sa neda dostat na spodok (divne sa scrolluje) | Juraj Višňovský | 1 | 1,5 | 100 |
| 643 | Task | Closed | Normal | Pri filtry tlacidla roztiahnut a tlacidlo filter zarovnat na stred strany, zmenit font. | Ján Trebuľa | 1 | 0 | 100 |
| 642 | Task | Closed | Normal | Po kliknuti na zrusit z wishlistu sa nenacita ikonka | Ondrej Kassak | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 641 | Task | Closed | Normal | Nerefreshujeme linky (add friend a pod) | Ondrej Kassak | 1,5 | 3 | 100 |
| 640 | Task | Closed | Normal | Opravit parser | Ján Trebuľa | 1,5 | 3,5 | 100 |
| 639 | Task | Closed | Normal | Moznost pre pouzivatela - pridavanie novych filmov, aj na ludi (link na imdb) | Tomas Jendek | 2,5 | 3 | 100 |
| 638 | Task | Closed | Normal | "Ked zrusis wish tak by to mohlo byt asynchronne, teraz to nacita odznova profil a zapne v tabke kalendar, priatelia, followers" | Ondrej Kassak | 2 | 3 | 100 |
| 637 | Task | Open | Normal | Opraviť link na edit movie a prerobiť formulár v edite podľa filtra | Juraj Višňovský | 3 | 2,5 | 50 |
| 636 | Task | Closed | Normal | Zjednotit font v tag cloude s ostatnymi | Ján Trebuľa | 0,1 | 0,5 | 100 |
| 635 | Task | Closed | Normal | Font obcas nema horny pixel - vyska riadku ale ani to nie | Tomas Jendek | 1 | 0,7 | 100 |
| 634 | Task | Closed | Normal | Ludia chcu klikat na KW a tie nerobia nic len sa toci stringball, nevysvietit vymazat ":" | Ján Trebuľa | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 633 | Task | Closed | Normal | Uvodna stranka - prilis velka medzera | Michal Granec | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 632 | Task | Closed | Normal | Spraviť nejaký javascript listener (podobne ako na úvodnej stránke), ktorý bude kontrolovať nové notifikácie používateľa | Juraj Višňovský | 1 | 1,5 | 100 |
| 631 | Task | Closed | Normal | Implicitne nezobrazovat kalendar pri cudzom profile | Michal Granec | 0,1 | 0,2 | 100 |
| 630 | Task | Closed | Normal | Vo filtri maju polia iny font, velkost, odsadit z lava | Ján Trebuľa | 1 | 1 | 100 |
| 629 | Task | Open | Normal | Ako dat do roviny linky na follow a add friend a pod. | Juraj Višňovský | 0,2 | 0,5 | 100 |
| 628 | Task | Open | Normal | Obcas pada uvodna dlazdica | Ondrej Kassak | 1,5 | 0,5 | 100 |
| 627 | Task | Closed | Normal | Prekopirovat mazanie wishlist dlazdic z media do user profile | Juraj Višňovský | 0,1 | 0,2 | 100 |
| 626 | Task | Closed | Normal | Medium-> notify me -> treba nadizajnovat | Michal Granec | 0,5 | 6 | 100 |
| 625 | Task | Closed | Normal | Kdekolvek je second_tile je potrebne urobit tomu daky styl zobrazenia linkov | Tomas Jendek | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 624 | Task | Closed | Normal | Coldstart dizajn | Michal Granec | 1 | 1 | 100 |
| 623 | Task | Closed | Normal | Vymeniť scrollbar v user profile - dať tam len šípky hore + dole a nejaký malý scrollbar - zvyšok transparent | Tomas Jendek | 1 | 1 | 100 |
| 622 | Task | Closed | Normal | Pri neabsolvovanom Cold Starte zobrazit link | Ondrej Kassak | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 621 | Task | Open | Normal | nefunguje zmenit obrazok | Juraj Višňovský | 0,15 | 0,6 | 100 |
| 620 | Task | Closed | Normal | Uvodna stranka - doplniť text do dlaždíc | Tomas Jendek | 0,2 | 0,5 | 100 |
| 619 | Task | Closed | Normal | User profile - recommend to group presunúť do recommendation tabu | Ondrej Kassak | 1,5 | 1 | 100 |
| 618 | Task | Closed | Normal | News - odsadiť sekcie (reviews, ratings a podobne), lebo su nacapene na seba | Tomas Jendek | 0,3 | 0,2 | 100 |
| 617 | Task | Open | Normal | MovieTuner - zarovnať importance spolu so sliderom | Juraj Višňovský | 0,17 | 0 | 0 |

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Nové zistené chyby sa zapísali do backlogu

- Diskusia o Calculon-e - je potrebný ďalší čas, kým prebehne indexovanie a nasadenie tejto databázy. Zatiaľ je potrebné stále používať pri vývoji dočasnú databázu.

- Diskusia ohľadne ďalšej práce na projekte. Dohodlo sa, že otvorené veci sa ešte dokončia a celý tým sa na nasledujúce 2 týždne zameria na vytvorenie záverečnej dokumentácie. Okrem toho sa ešte rozdelili úlohy, ktoré bolo treba nutne vykonať, aby sme mohli na záver odovzdať ucelené riešenie (zjednotiť grafiku na portáli, v mobilnej aplikácií a pod.).

- Každý musí dokončiť dokumentáciu k svojim úlohám.

- Začiatok práce na používateľskej príručke.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 685 | Task | Normal | !!! DOKUMENTACIA !!! K-A-Z-D-Y !!! | všetci | 1 |
| 687 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 7 |
| 665 | Task | Normal | Serial - sezony - tabka nie cez celu obrazovku + usporiadaÅ¥ epizody v sezone | Ján Trebuľa | 0,5 |
| 666 | Task | Normal | Logo v inej vyske ako search, prihlaseny vs odhlaseny (rozdielne odsadenie) | Ján Trebuľa | 0,5 |
| 676 | Task | Normal | Nezobrazovat mail v profile kvoli ochrane sukromia | Ján Trebuľa | 0,1 |
| 678 | Task | Normal | Priatelom viem odporucit ten isty film viackrat a im sa to potom viackraz zobrazuje | Ján Trebuľa | 0,3 |
| 680 | Task | Normal | Novy Font | Ján Trebuľa | 1,5 |
| 683 | Task | Normal | Pouzivatelska prirucka - portal | Ján Trebuľa | 2,5 |
| 677 | Task | Normal | Ked si kliknem napr. na wishlist podciarkne mi ho v menu, ked si ale polozky vyberiem cez rozbalovaciu sipku vedla neoznaci mi tu hlavnu polozku (mohlo by nech viem, kde som) | Ján Trebuľa | 0,5 |
| 621 | Task | Normal | nefunguje zmenit obrazok | Juraj Višňovský | 0,15 |
| 629 | Task | Normal | Ako dat do roviny linky na follow a add friend a pod. | Juraj Višňovský | 0,2 |
| 668 | Task | Normal | Search vymazanie zostatku po inpute (bez zatvoriek ) | Juraj Višňovský | 0,3 |
| 653 | Task | Normal | Nasadit naspat Calculon-a | Juraj Višňovský | 0,4 |
| 651 | Task | Normal | Osoba (herec) - editacia osoby | Juraj Višňovský | 0,1 |
| 637 | Task | Normal | OpraviÅ¥ link na edit movie a prerobiÅ¥ formulÃ¡r v edite podÄ¾a filtra | Juraj Višňovský | 3 |
| 617 | Task | Normal | MovieTuner - zarovnaÅ¥ importance spolu so sliderom | Juraj Višňovský | 0,17 |
| 688 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbancok | 7 |
| 661 | Task | Normal | Velky obrazok pri dlazdici - ked chyba tak presahuje | Michal Granec | 0,3 |
| 663 | Task | Normal | Aj pokial je storyline prazdny tak moznost pridania | Michal Granec | 0,1 |
| 664 | Task | Normal | Mali by byt aspon sedo zabrazene stale dve ikony | Michal Granec | 0,3 |
| 667 | Task | Normal | Po kliknuti na sipky, iny font, striedanie farieb, zvyraznenie na ktorom som | Michal Granec | 0,4 |
| 649 | Task | Normal | Facebook revival | Michal Granec | 3 |
| 681 | Task | Normal | Pozliepat dokumentacie | Michal Granec | 0,5 |
| 628 | Task | Normal | Obcas pada uvodna dlazdica | Ondrej Kassak | 1,5 |
| 669 | Task | Normal | Tuner, filter - prazdny vysledok divny font | Ondrej Kassak | 0,2 |
| 671 | Task | Normal | Pridat user-ov do news + osetrit recomend to friend ak nikoho nemam | Ondrej Kassak | 2,5 |
| 674 | Task | Normal | Pomenuj posuvniky pri tuneri | Ondrej Kassak | 0,15 |
| 675 | Task | Normal | Zobrazenie fotky pouzivatela co nema fotku hore pri mene + ostatne ikony | Ondrej Kassak | 0,5 |
| 682 | Task | Normal | Modely | Ondrej Kassak | 0,5 |
| 684 | Task | Normal | Automatizacia testov | Tomas Jendek | 1 |
| 670 | Task | Normal | Recommend to friend - check box | Tomas Jendek | 0,3 |
| 679 | Task | Normal | Pokial mi neda nic do tabky (napriklad ak nemam nic odporucene od priatelov), tak by bolo fajn posunut recently seen nizsie nech to opticky nevyzera ako napln dotycnej tabky | Tomas Jendek | 0,3 |
| 673 | Task | Normal | Posuvnik, invertovanie farieb, presne naopak | Tomas Jendek | 0,3 |
| 672 | Task | Normal | Medium 1329 misovi nejde zobrazit | Tomas Jendek | 0,5 |
| 662 | Task | Normal | Logo aj login zle zarovnany | Tomas Jendek | 0,5 |