Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 1. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 1 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Prvé stretnutie | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 08.10.2012 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 16:00- 17:50 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Miestnosť E-701 | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Nenad Pavlović | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Zoznámenie sa s vedúcim
* Úvod do problematiky projektu
* Rozdelenie funkcií v tíme
* Zvolenie zapisovateľa prvého stretnutia - Nenad
* Pridelenie úloh členom tímu na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia, ktoré bude pondelok 15. 10. 2012

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Začiatok** | **Koniec** | **Vypracuje** |
| **Vytvorenie web stránky** | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Nenad Pavlović |
| |  | | --- | | Analýza DP - Parkovací asistent | | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Nenad Pavlović |
| |  | | --- | | Analýza DP - Aplikovanie GPS zariadenia ako turistického sprievodcu | | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Tomáš Čerňan |
| |  | | --- | | Analýza DP - Systém na zabránenie mikrospánku vodičov | | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Rastislav Bencel |
| |  | | --- | | Analýza DP - Systém pre interaktívne  prideľovanie požiadaviek pre taxi služby | | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Sanja Markovic |
| **Vytvorenie plánu projektu** | 08.10.2012 | 14.10.2012 | Ján Maťo |

**Záver**

Na stretnutí sme sa predstavili vedúcemu projektu. Porozprávali sme sa o téme projektu. Zistili sme aké máme možnosti, a dozvedeli sa čo sa bude od nás očakávať a čo by malo byť výstupom projektu. Dostali sme úlohy, ktoré do budúceho stretnutia musíme spracovať. Tieto úlohy sme si následne po dohode rozdelili.