Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 12. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 12 | **Vedúci tímu:**  | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** |
| **Téma stretnutia:**  | Práce na prepojení všetkých častí softvéru | Ján Maťo | * +
 |
| **Dátum stretnutia:**  | 4.3.2013 | Sanja Marković | * +
 |
| **Čas stretnutia:** | 15:50 - 17:00 | Tomáš Čerňan | * +
 |
| **Miesto stretnutia:**  | Laboratórium spoločnosti Molpir - Funtoro labák | Rastislav Bencel | * +
 |
| **Vypracoval:** | Tomáš Čerňan | Nenad Pavlović | * +
 |

**Priebeh stretnutia**

* Diskutovanie o prepojení jednotlivých častí systému
* Diskutovanie o voľbe implementácie servera v PHP
* Navrhnutie databázy, jej korekcia
* Diskusia o dizajne aplikácie
* Diskusia o štruktúre a funkcionalite webového portálu
* Zvolenie zapisovateľa – Tomáš Čerňan
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 11.3.2013

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Vypracuje | Stav |
| Aktualizovanie webovej stránky | 03.03.2013 | Nenad Pavlović |  |
| Vytváranie dizajnu android aplikácie | 03.03.2013 | Sanja Marković |  |
| Vytvorenie webového portálu | 03.03.2013 | Nenad Pavlović |  |
| Návrh databázy | 03.03.2013 | Ján MaťoRastislav BencelTomáš Čerňan |  |
| Rozbehanie Javy alebo PHP na serveri | 03.03.2013 | Ján MaťoRastislav BencelTomáš Čerňan |  |

 **Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Tomáš Čerňan,Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Rastislav Bencel |
| Korekcia, vytvorenie a naplnenie DB | 04.03.2013 | 10.03.2013 | Tomáš Čerňan |

**Záver**

Na stretnutí sme diskutovali o funkčných možnostiach v prepojeniach systému a o zistených poznatkoch v tejto oblasti. Oboznámili sme vedúceho tímového projektu o voľbe implementácie servera v programovacom jazyku PHP a možných rizikách, keďže sa nám podarilo rozbehať na serveri iba PHP (ak by mal vyť v Jave, musel by mať disk viac voľného miesta). Pri vzájomnej konzultácii sme premysleli finálny návrh databázy. Zhodnotili sme výsledky úloh jednotlivých členov tímu za posledný týždeň. Na záver sme si rozdelili úlohy do budúceho stretnutia.