Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 13. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 13 | **Vedúci tímu:**  | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** |
| **Téma stretnutia:**  | Práce na prepojení všetkých častí softvéru | Ján Maťo | * +
 |
| **Dátum stretnutia:**  | 11.03.2013 | Sanja Marković | * +
 |
| **Čas stretnutia:** | 16:30 - 17:30 | Tomáš Čerňan | * +
 |
| **Miesto stretnutia:**  | Internát – C4/21 | Rastislav Bencel | * +
 |
| **Vypracoval:** | Nenad Pavlović | Nenad Pavlović | * +
 |

**Priebeh stretnutia**

* Korekcia navrhnutej databázy
* Diskusia o dizajne aplikácie
* Diskusia o štruktúre a funkcionalite webového portálu
* Zvolenie zapisovateľa – Nenad Pavlović
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 18.03.2013

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Vypracuje | Stav |
| Aktualizovanie webovej stránky | 11.03.2013 | Nenad Pavlović |  |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 11.03.2013 | Sanja Marković |  |
| Tvorba webového portálu | 11.03.2013 | Nenad PavlovićTomáš Čerňan |  |
| Tvorba PHP serveru | 11.03.2013 | Ján Maťo |  |
| Tvorba Android aplikácie | 11.03.2013 | Rastislav Bencel |  |
| Korekcia, vytvorenie a naplnenie DB | 11.03.2013 | Tomáš Čerňan |  |

 **Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 12.03.2013 | 17.03.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 12.03.2013 | 17.03.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 12.03.2013 | 17.03.2013 | Tomáš Čerňan,Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 12.03.2013 | 17.03.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 12.03.2013 | 17.03.2013 | Rastislav Bencel |

**Záver**

Na stretnutí sme diskutovali o funkčných možnostiach webového portálu,  jeho dizajnu a databázy, s ktorou bude spolupracovať. Dohodli sme sa, čo by sa mohlo a akým spôsobom zmeniť a zlepšiť. Rozprávali sme aj o návrhu dizajnu pre aplikáciu a dohodli sme sa čo by sa dalo zlepšit. Na konci sme zhodnotili výsledky úloh členov tímu pre minulý týždeň a rozdelili úlohy do budúceho stretnutia.