Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica zo 15. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 15 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Dizajn a implementácia častí systému | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 08.04.2013 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 15:50 - 17:00 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Laboratórium spoločnosti Molpir - Funtoro labák | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Rastislav Bencel | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Diskusia o pozmenených častiach dizajnu aplikácie
* Diskusia o štruktúre, dizajne a funkcionalite webového portálu
* Testovanie časti aplikácie
* Zvolenie zapisovateľa – Rastislav Bencel
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 1.04.2013

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Vypracuje | Stav |
| Aktualizovanie webovej stránky | 08.04.2013 | Nenad Pavlović |  |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 08.04.2013 | Sanja Marković |  |
| Tvorba webového portálu | 08.04.2013 | Nenad Pavlović  Tomáš Čerňan |  |
| Tvorba PHP serveru | 08.04.2013 | Ján Maťo |  |
| Tvorba Android aplikácie | 08.04.2013 | Rastislav Bencel |  |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 09.04.2013 | 15.04.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 09.04.2013 | 15.04.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 09.04.2013 | 15.04.2013 | Tomáš Čerňan,  Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 09.04.2013 | 15.04.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 09.04.2013 | 15.04.2013 | Rastislav Bencel |

**Záver**

Na stretnutí sme si zhrnuli dosiahnutý progres na jednotlivých častiach systému. Následne sme otestovali jednotlivé časti a diskutovali o zmenách a možných vylepšeniach v každej časti systému. Každý člen dostal ďalšie úlohy so stanovenými termínmi a tiež sme si určili ďalší termín stretnutia.