Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica zo 16. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 16 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Dizajn a implementácia častí systému | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 15.04.2013 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 15:50 - 17:00 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Laboratórium spoločnosti Molpir - Funtoro labák | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Nenad Pavlović | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Diskusia o štruktúre, dizajne a funkcionalite aplikácie
* Diskusia o štruktúre, dizajne a funkcionalite webového portálu
* Testovanie aplikácie
* Zvolenie zapisovateľa – Nenad Pavlović
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 22.04.2013

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 26.03.2013 | 31.3.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 26.03.2013 | 31.3.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 26.03.2013 | 31.3.2013 | Tomáš Čerňan,  Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 26.03.2013 | 31.3.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 26.03.2013 | 31.3.2013 | Rastislav Bencel |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 15.04.2013 | 22.04.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 15.04.2013 | 22.04.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 15.04.2013 | 22.04.2013 | Tomáš Čerňan,  Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 15.04.2013 | 22.04.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 15.04.2013 | 22.04.2013 | Rastislav Bencel |

**Záver**

Na stretnutí sme oboznámili vedúceho tímového projektu o tom čo sme zatiaľ urobili. Diskutovali sme o dizajne a funkčných možnostiach webového portálu a jeho databázy. Otestovali sme jednotlivé časti systému. Testovali sme aplikáciu  jej funkčnosť a komunikáciu s databázou. Tiez sme analyzovali výsledky práce každého člena tímu. Na záver sme si rozdelili úlohy do budúceho stretnutia.