Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica zo 18. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 18**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 18 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Dizajn a implementácia častí systému | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 13.05.2013 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 15:50 - 17:00 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Laboratórium spoločnosti Molpir - Funtoro labák | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Nenad Pavlović | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Diskusia o štruktúre, dizajne a funkcionalite aplikácie
* Diskusia o štruktúre, dizajne a funkcionalite webového portálu
* Testovanie aplikácie
* Zvolenie zapisovateľa – Nenad Pavlović
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 20.05.2013

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 22.04.2013 | 13.05.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 22.04.2013 | 13.05.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 22.04.2013 | 13.05.2013 | Tomáš Čerňan,  Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 22.04.2013 | 13.05.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 22.04.2013 | 13.05.2013 | Rastislav Bencel |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 13.05.2013 | 20.05.2013 | Nenad Pavlović |
| Tvorba dizajnu – web portál, aplikácia | 13.05.2013 | 20.05.2013 | Sanja Marković |
| Tvorba webového portálu | 13.05.2013 | 20.05.2013 | Tomáš Čerňan,  Nenad Pavlović |
| Tvorba PHP serveru | 13.05.2013 | 20.05.2013 | Ján Maťo |
| Tvorba Android aplikácie | 13.05.2013 | 20.05.2013 | Rastislav Bencel |

**Záver**

Na stretnutí sme oboznámili vedúceho tímového projektu o tom čo sme zatiaľ urobili. Nasadzovali sme aplikaciu do menu systemu, a upravili sme detaily. Na konci sme si  robili finalne testovanie systemu. Testovali sme čast aplikácie, ktorá je určená pre cestujúcich, rovnako ako aj časť určenu pre čašničku. Taktiež sme testovali aj ich vzajomnú komunikáciu, ako aj komunikáciu s databázou. Tiez sme analyzovali výsledky práce každého člena tímu. Na záver sme si rozdelili úlohy do budúceho stretnutia.