Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 3. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 3 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Konzultácia o progrese projektu | | Ján Maťo | X |
| **Dátum stretnutia:** | | 22.10.2012 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 16:00-17:50 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Internát Mladosť blok D4 | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Tomáš Čerňan | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* konzultácia o stave predchádzajúcich úloh
* kontrola aktuálnosti web stránky
* zadanie úloh do ďalšieho stretnutia

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Pridelené | | Stav | |
| Dokončenie web stránky | 22.10.2012 | | Čerňan Tomáš | |  | |
| Analýza oblastí súvisiacich s témou | 22.10.2012 | | Všetci | |  | |
| Tvorba projektovej dokumentácie | 22.10.2012 | | Maťo Ján | |  | |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Spracovanie zanalyzovaných poznatkov do dokumentu | 22.10.2012 | 29.10.2012 | Všetci |
| Analýza oblastí súvisiacich s témou | 22.10.2012 | 29.10.2012 | Všetci |

**Záver**

Na stretnutí sme konzultovali analyzované poznatky, zhodnotili sme splnenie predchádzajúcich úloh. Podľa zistených poznatkov sme určili témy, ktoré budeme analyzovať ďalej. Dohodli sme sa na postupnom vypracovávaní dokumentu. Rozdelili sme si úlohy do ďalšieho stretnutia.