Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica zo 6. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 6 | **Vedúci tímu:**  | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** |
| **Téma stretnutia:**  | Predstavenie návrhov aplikácií na zadané témy | Ján Maťo | * +
 |
| **Dátum stretnutia:**  | 12.11.2012 | Sanja Marković | * +
 |
| **Čas stretnutia:** | 14:00- 15:00 | Tomáš Čerňan | * +
 |
| **Miesto stretnutia:**  | Laboratórium na bloku D - 1. poschodie | Rastislav Bencel | * +
 |
| **Vypracoval:** | Ján Maťo | Nenad Pavlović | * +
 |

**Priebeh stretnutia**

* Predstavenie návrhov na témy od spoločnosti Molpir.
* Diskutovanie o navrhnutých riešeniach.
* Predstavenie myšlienky vytvorenia systému, ktorý prepája jednotlivé návrhy aplikácií (témy) a poskytuje odmeňovanie cestujúcich.
* Diskutovanie o špecifikácií a hrubom návrhu navrhovanej aplikácie.
* Zvolenie zapisovateľa stretnutia - Jano.
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie.
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 19.11.2012.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splanenie jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Pridelené | Stav |
| Aktualizovanie web stránky | 10.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Multimediálny systém pre vlaky s využitím centrálnych monitorov | 10.11.2012 | Ján Maťo |  |
|

|  |
| --- |
| Objednávkový systém |
|  |

 | 10.11.2012 | Ján Maťo |  |
|

|  |
| --- |
| Reklama |
|  |

 | 10.11.2012 | Sanja Marković |  |
|

|  |
| --- |
| Webové rozhranie / aplikácia na spracovanie údajov v Cloud serveri Funtoro |

 | 10.11.2012 | Rastislav Bencel |  |
|

|  |
| --- |
| Téma úžitkové vozidlá |
|  |

 | 10.11.2012 | Rastislav Bencel |  |
| Pay movie funkcia | 10.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Diagnostický SW | 10.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Dotazníky | 10.11.2012 | Nenad Pavlović |  |
| Aktualizovanie projektovej dokumentácie | 10.11.2012 | Ján Maťo |  |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie web stránky | 12.11.2012 | 17.11.2012 | Tomáš Čerňan |
|

|  |
| --- |
| Hrubý návrh |

 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | Všetci |
|

|  |
| --- |
| Špecifikácia |

 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | Všetci |
|

|  |
| --- |
| Aktualizovanie projektovej dokumentácie |
|  |

 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | Ján Maťo |
|

|  |
| --- |
| Aktualizovanie dokumentácie riadenia |
|  |

 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | Ján Maťo |

**Záver**

Na stretnutí sme oboznámili vedúceho tímového projektu o navrhovaných riešeniach pre zadané témy od spoločnosti Molpir. Predostreli sme myšlienku väčšieho systému, ktorý by spájal viacero aplikácií a umožňoval odmeňovanie cestujúceho rôznymi formami. Diskutovali sme o možnostiach dodania nového hardvéru do školského laboratória. Diskutovali sme aj o hrubom návrhu projektu a dohodli sme sa, že popíšeme návrh celého systému s tým, že v návrhu aplikácie už uvedieme podrobný návrh jednej aplikácie (modulu), ktorý budeme aj reálne implementovať. Po skončení diskusie sme si rozdelili úlohy na dané časové obdobie.