Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 8. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 8 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Diskutovanie o riešení prototypu | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 26.11.2012 | | Sanja Marković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 14:00- 15:00 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Internát - izba č. D1/45 | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Tomáš Čerňan | | Nenad Pavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Predstavenie myšlienky začatia práce na prototype
* Diskusia o postupe pri tvorení prototypu
* Zvolenie zapisovateľa – Tomáš Čerňan
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 3.12.2012.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splnenia jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Pridelené | Stav |
| Aktualizovanie webovej stránky | 24.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Posudok – Analýza diplomových prác | 22.11.2012 | Sanja Marković |  |
| Posudok – Analýza diplomových prác | 22.11.2012 | Nenad Pavlović |  |
| Posudok – Špecifikácia a návrh | 22.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Posudok – Analýza možností implementácie | 22.11.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Posudok – Analýza zariadení | 22.11.2012 | Rastislav Bencel |  |
| Posudok - Dokumentácia riadenia | 22.11.2012 | Ján Maťo |  |
| Úvod, zhrnutie k posudkom, preberací protokol | 22.11.2012 | Ján Maťo |  |
| Aktualizovanie projektovej dokumentácie | 22.11.2012 | Ján Maťo |  |
| Aktualizovanie dokumentácie riadenia | 22.11.2012 | Ján Maťo |  |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie web stránky | 26.11.2012 | 08.12.2012 | Tomáš Čerňan |
| Návrh grafického rozhrania | 26.11.2012 | 08.12.2012 | Sanja Marković, Nenad Pavlović |
| Návrh databázy a test spojenia | 26.11.2012 | 08.12.2012 | Tomáš Čerňan, Ján Maťo, Rastislav Bencel |

**Záver**

Na stretnutí sme predstavili myšlienku čím začneme pracovať na prototype. Ako prvé kroky sme si zvolili návrh databázy systému a test spojenia pomocou jednoduchých návrhov. Prediskutovali sme náš navrhovaný postup práce na prototype. Navrhli sme pokračovať vytvorením grafických návrhov obrazoviek a zamerať sa na časť systému – Objednávkový modul. Po skončení diskusie sme si rozdelili úlohy na dané časové obdobie.