Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

**Zápisnica z 9. stretnutia**

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

**Študijný program**: Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

**Zápisnica č. 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stretnutie č.** Tím 5 | 9 | **Vedúci tímu:** | Ing. Peter Jombík | **Prítomní členovia tímu:** | |
| **Téma stretnutia:** | | Diskutovanie o odovzdanom dokumente | | Ján Maťo | * + |
| **Dátum stretnutia:** | | 03.12.2012 | | SanjaMarković | * + |
| **Čas stretnutia:** | | 16:00- 17:00 | | Tomáš Čerňan | * + |
| **Miesto stretnutia:** | | Softvérové štúdio | | Rastislav Bencel | * + |
| **Vypracoval:** | | Nenad Pavlović | | NenadPavlović | * + |

**Priebeh stretnutia**

* Diskutovanie o výhodnejšom výbere implementačného prostredia
* Diskutovanie o dostupných zariadeniach
* Diskusia o grafickom návrhu
* Zvolenie zapisovateľa – Nenad Pavlović
* Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
* Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 10.12.2012.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splnenia jednotlivých úloh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Termín splnenia | Pridelené | Stav |
| Aktualizovanie webovej stránky | 01.12.2012 | Tomáš Čerňan |  |
| Návrh grafického rozhrania | 01.12.2012 | SanjaMarković, Nenad Pavlović |  |
| Návrh databázy a test spojenia | 01.12.2012 | Tomáš Čerňan, Ján Maťo, Rastislav Bencel |  |

**Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis úlohy | Začiatok | Koniec | Vypracuje |
| Aktualizovanie webovej stránky | 03.12.2012 | 09.12.2012 | Tomáš Čerňan |
| Vylepšovanie návrhu grafického rozhrania pre prototyp | 03.12.2012 | 08.12.2012 | SanjaMarković  NenadPavlović |
| Dokumentácia prototypu a test spojenia | 03.12.2012 | 08.12.2012 | Tomáš Čerňan, Rastislav Bencel |
| Návrh databázy | 03.12.2012 | 08.12.2012 | Ján Maťo |
| Aktualizovanie projektovej dokumentácie | 03.12.2012 | 08.12.2012 | Ján Maťo |
| Aktualizovanie dokumentácie riadenia | 03.12.2012 | 08.12.2012 | Ján Maťo |

**Záver**

Na stretnutí sme diskutovali o  výbere implementačného prostredia (Android). Oboznámili sme vedúceho tímového projektu s návrhom grafického rozhrania, ktoré sme urobili. Tiež sme diskutovali o  možnosti vytvárania návrhu databázy. Dostali sme základné informácie o zariadeniach Funtoro, ktoré budeme používať na ďalšom stretnutí v laboratóriu. Vedúci nám predstavil myšlienku, čo by sme mohli zlepšiť na návrhu grafického rozhrania. Po skončení diskusie sme si rozdelili úlohy na dané časové obdobie.