Zápis z 12. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 12.3.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Sieťové laborátorium - NetLab , ŠD Mladosť

**Prítomní:**

 Pedagóg: -

 Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

 Bc. Roman Zelenaj

 Bc. Maroš Medvec

 Bc. Adam Števko

 Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

- Práca na úlohách

- Riešenie problémov s úlohami

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Streamovanie videa cez FFMPG - testovanie | Adam, Maroš | normálma | 26.2.2013 | 12.3.2013 | rozpracovaná |
| 51. | Programovanie overovania OpenID vstupu pri logine | Marián | normálma | 26.2.2013 | 10.3.2013 | rozpracovaná |
| 52. | Revízia tímovej stránky | Šimon | normálma | 5.3.2013 | 9.3.2013 | hotová |
| 53. | Hľadanie/testovanie vhodného frameworku pre frontend | Šimon | normálma | 5.3.2013 | 12.3.2013 | hotová |
| 54. | Vytváranie potrebných funkcii na backende pre login | Roman | normálma | 5.3.2013 | 12.3.2013 | hotová |
| 55. | Revízia dokumentu | Šimon | normálma | 26.2.2013 | 20.3.2013 | nezačatá |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia
* Určenie úloh pre tento týždeň
* Špecifikovanie zistených chýb a navrhnutie riešení
* Práca na jednotlivých úlohách

**Stanovené úlohy:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Stav** |
| 50. | Streamovanie videa cez FFMPG - testovanie | Adam, Maroš | normálma | 5.3.2013 | 25.3.2013 | stará |
| 51. | Programovanie overovania OpenID vstupu pri logine | Marián | normálma | 5.3.2013 | 14.3.2013 | stará |
| 56. | Práca na layoute a na frontende hlavnej stránky + iné stránky | Šimon | normálma | 5.3.2013 | 19.3.2013 | nová |
| 57. | Funkcie do DB pre celkové spracovanie userov | Roman | normálma | 5.3.2013 | 20.3.2013 | nová |

**Poznámky:**

* Pre frontend nebude použitý žiaden framework, nakoľko je implementácia pre node.js je pomerné náročná a zatiaľ sa nám zdá byť zbytočná. Nasadenie frameworku ešte zvážime.
* Problémy sa vyskytli pri ffmpeg implementácii streamovania cez WebRTC. Nemalo by isť o nič vážne.
* Implementácia OpenID overovania narazila na menšie problémy, pre ktoré už poznáme riešenie a dané overovanie bude implementované.