Zápis z 13. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 19.3.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Miestnosť - 1.31a , Budova FIIT

**Prítomní:**

 Pedagóg: Ing. Ján Murányi

 Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

 Bc. Roman Zelenaj

 Bc. Maroš Medvec

 Bc. Adam Števko

 Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

- Práca na úlohách

- Riešenie problémov FFMPG – šifrovanie streamu

- Delegovanie úloh na veľkonočne sviatky

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Streamovanie videa cez FFMPG - testovanie | Adam, Maroš | normálna | 5.3.2013 | 25.3.2013 | rozpracovaná |
| 51. | Programovanie overovania OpenID vstupu pri logine | Marián | normálna | 5.3.2013 | 14.3.2013 | hotová |
| 56. | Práca na layoute a na frontende hlavnej stránky + iné stránky | Šimon | normálna | 5.3.2013 | 19.3.2013 | hotová |
| 57. | Funkcie do DB pre celkové spracovanie userov | Roman | normálna | 5.3.2013 | 20.3.2013 | hotová |
| 55. | Revízia dokumentu | Šimon | normálna | 26.2.2013 | 24.3.2013 | rozpracovaná |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia s vedúcim projektu
* Určenie úloh pre tento týždeň
* Špecifikovanie zistených chýb a navrhnutie riešení
* Práca na jednotlivých úlohách

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Stav** |
| 50. | Streamovanie videa cez FFMPG – testovanie šifrovaného spojenia | Adam, Maroš | normálna | 5.3.2013 | 25.3.2013 | stará |
| 51. | Práca na podstránke s videami | Marián | normálna | 19.3.2013 | 26.3.2013 | nová |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu + menu bar | Šimon | normálna | 19.3.2013 | 28.3.2013 | nová |
| 57. | Funkcie do DB pre celkové spracovanie videí | Roman | normálna | 5.3.2013 | 26.3.2013 | nová |
| 55. | Revízia dokumentu | Šimon | normálna | 26.2.2013 | 24.3.2013 | stará |

**Poznámky:**

* Vyskytol sa problém so šifrovaním streamu pri použití WebRTC. FFMPG pravdepodobne nedokáže vysielať šifrovaný stream.