Zápis z 17. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 16.4.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Sieťové laborátorium - NetLab , ŠD Mladosť

**Prítomní:**

 Pedagóg: -

 Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

 Bc. Roman Zelenaj

 Bc. Adam Števko

 Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

- Práca na zadaných úlohách

- Kontrola plánu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | 14.4.2013 | rozpracovaná |
| 51. | Práca na podstránke s videami – formátovanie | Šimon | normálna | 19.3.2013 | 10.4.2013 | hotová |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu + menu bar | Šimon | normálna | 19.3.2013 | 16.4.2013 | rozpracovaná |
| 59. | Admin - rozhranie | Marián | normálna | 26.2.2013 | 9.4.2013 | hotová |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia
* Určenie úloh na 8. týždeň
* Práca ne jednotlivých úlohách

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Stav** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | 22.4.2013 | nová |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu | Šimon | normálna | 9.3.2013 | 16.4.2013 | nová |
| 60. | Profil používateľa | Marián | normálna | 16.4.2013 | 24.4.2013 | nová |
| 61. | Funkcie pre billing | Roman | normálna | 16.4 | 23.4.2013 | nová |

**Poznámky:**