# Zápis zo stretnutia č. 1

Dátum:	8.10.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Martin Dušek

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Filip Pakan

## Diskutované témy:

- Oboznámenie sa s projektom

- Priebeh práce na projekte

- Metrika pre určenie správnosti simulácie

- Rozdelenie tímu na dve skupiny

  - Skupina zameraná na simuláciu demonštrantov

  - Skupina zameraná na simuláciu poriadkových zložiek

- Projektový denník

- Utužovanie tímu

## Prijaté rozhodnutia:

- Vyvíjať budeme agilne pomocou metodiky SCRUM

- Ako integrované vývojové prostredie sme sa rozhodli použiť NetBeans

- Každé vyvinuté úsilie a každú činnosť budeme dokumentovať

- Všetci si založíme projektový denník

- Súťaže TP Cup sa nezúčastníme

- Ako systém pre riadenie verzií sme si vybrali SVN

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť šablóny na všetky druhy dokumentácií | Martin Dušek | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.2 | Nainštalovanie operačného systému Linux na virtuálny stroj | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.3 | Nainštalovanie webového servera Apache | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.4 | Nainštalovanie SVN servera | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.5 | Vytvorenie používateľských účtov pre všetkých členov tímu na virtuálnom serveri | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.6 | Vytvorenie webovej stránky tímu | Michal Kyžňanský | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.7 | Pozvať vedúceho tímu do Google Group | Jana Branišová | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.8 | Nastaviť Google Group pre prijímanie e-mailov z vonka | Jana Branišová | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.9 | Analyzovať možnosti importovania mapových podkladov z OpenStreetMap do knižnice MASON | Filip Pakan | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.10 | Knižnicu pre chodenie agentov prekompilovať vo Visual Studiu | Miroslav Ort | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.11 | Pripraviť plán projektu | Jana Branišová | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.12 | Analyzovať podporu SVN v NetBeans a napísať návod | Adrián Kollár | 15.10.2012 | Pridelená |
| 1.13 | Analyzovať softvér pre podporu riadenia projektov Redmine | Jana Branišová | 15.10.2012 | Pridelená |