# Zápis zo stretnutia č. 2

Dátum:	15.10.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Martin Dušek

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Miroslav Ort

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť šablóny na všetky druhy dokumentácií | Martin Dušek | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.2 | Nainštalovanie operačného systému Linux na virtuálny stroj | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.3 | Nainštalovanie webového servera Apache | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.4 | Nainštalovanie SVN servera | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Nedokončená |
| 1.5 | Vytvorenie používateľských účtov pre všetkých členov tímu na virtuálnom serveri | Michal Ošvát | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.6 | Vytvorenie webovej stránky tímu | Michal Kyžňanský | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.7 | Pozvať vedúceho tímu do Google Group | Jana Branišová | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.8 | Nastaviť Google Group pre prijímanie e-mailov z vonka | Jana Branišová | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.9 | Analyzovať možnosti importovania mapových podkladov z OpenStreetMap do knižnice MASON | Filip Pakan | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.10 | Knižnicu pre chodenie agentov prekompilovať vo Visual Studiu | Miroslav Ort | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.11 | Pripraviť plán projektu | Jana Branišová | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.12 | Analyzovať podporu SVN v NetBeans a napísať návod | Adrián Kollár | 15.10.2012 | Dokončená |
| 1.13 | Analyzovať softvér pre podporu riadenia projektov Redmine | Jana Branišová | 15.10.2012 | Dokončená |

## Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte

- Používanie softvérov na podporu riadenia projektov

- Systémy pre správu dokumentov

- Zdieľanie materiálov k téme projektu

- Tvorba backlog-u

- Projektový denník

- Intergrácia knižníc do projektu

## Prijaté rozhodnutia:

- Budeme používať Apache Subversion systém na správu dokumentov

- Rozhodli sme sa používať systém na podporu riadenia projektov Jira

- GeoMason obohatíme o knižnicu OGR pre podporu GIS dátových formátov

- Na zabezpečenie výhýbania sa agentov budeme používať knižnicu RVO2

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie prvého scenára pre triviálnych agentov | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.2 | Integrácia knižníc MASON a RVO2 | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.3 | Import mapových podkladov do knižnice MASON | Filip Pakan | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.4 | Integrácia MASON, RVO2 s mapovými podkladmi | Michal Kyžňanský, Filip Pakan | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.5 | Analýza simulácie demonštrácií | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.6 | Analýza metrík na určenie správnosti simulácie | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.7 | Návrh scenárov | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.8 | Vytvorenie backlog-u v JIRA-e | Jana Branišová | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.9 | Analýza poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.10 | Nainštalovanie SVN servera | Michal Ošvát | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.11 | Vyskúšať funkčnosť NetBeans s SVN serverom | Adrián Kollár, Michal Ošvát | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.12 | Analyzovať modely správania | Všetci | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.13 | Analyzovať šírenie emócií | Všetci | 22.10.2012 | Pridelená |