# Zápis zo stretnutia č. 3

Dátum:	22.10.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Martin Dušek

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Jana Branišová

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie prvého scenára pre triviálnych agentov | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.2 | Integrácia knižníc MASON a RVO2 | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.3 | Import mapových podkladov do knižnice MASON | Filip Pakan | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.4 | Integrácia MASON, RVO2 s mapovými podkladmi | Michal Kyžňanský, Filip Pakan | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.5 | Analýza simulácie demonštrácií | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.6 | Analýza metrík na určenie správnosti simulácie | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.7 | Návrh scenárov | Miroslav Ort, Jana Branišová | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.8 | Vytvorenie backlog-u v JIRA-e | Jana Branišová | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.9 | Analýza poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.10 | Nainštalovanie SVN servera | Michal Ošvát, Adrián Kollár | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.11 | Vyskúšať funkčnosť NetBeans s SVN serverom | Adrián Kollár, Michal Ošvát | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.12 | Analyzovať modely správania | Všetci | 22.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.13 | Analyzovať šírenie emócií | Všetci | 22.10.2012 | Znova pridelená |

## Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte

- Používanie softvérov na podporu riadenia projektov

- Šablóny a ich naplnenie

- Výsledky analýzy

- Intergrácia knižníc do projektu

## Prijaté rozhodnutia:

- Použijeme GIS, ktorý dokáže stiahnuté OSM XML súbory s mapovými podkladmi prekonvertovať do ESRI shapefile súborov.

- Rozhodli sme sa, že navrhneme scenáre pre simuláciu spočiatku jednoduché a potom k nim budeme postupne pridávať ďalšiu funkcionalitu

- Rozhodli sme sa, že do projektovej dokumentácie umiestnime všetky ponuky.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prvého scenára pre triviálnych agentov | Michal Kyžňanský | 29.10.2012 | Pridelená |
| 3.2 | Analyzovať ako spolupracuje NetBeans a SVN | Adrián Kollár | 29.10.2012 | Pridelená |
| 3.3 | Analyzovať spôsoby prezerania commitov | Adrián Kollár | 29.10.2012 | Pridelená |
| 3.4 | Vymyslieť user story na ďalší šprint a zapísať ich do Jiri | Všetci | 29.10.2012 | Pridelená |
| 3.5 | Inštalácia MASON do eclipse | Všetci | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.2 | Integrácia knižníc MASON a RVO2 | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Pridelená |
| 2.4 | Integrácia MASON, RVO2 s mapovými podkladmi | Michal Kyžňanský, Filip Pakan | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.5 | Analýza simulácie demonštrácií | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.6 | Analýza metrík na určenie správnosti simulácie | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.7 | Návrh scenárov | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.9 | Analýza poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.12 | Analyzovať modely správania | Všetci | 29.10.2012 | Pridelená |
| 2.13 | Analyzovať šírenie emócií | Všetci | 29.10.2012 | Pridelená |