# Zápis zo stretnutia č. 4

Dátum:	29.10.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	180 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Martin Dušek

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Adrián Kollár

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prvého scenára pre triviálnych agentov | Michal Kyžňanský | 29.10.2012 | Dokončená |
| 3.2 | Analyzovať ako spolupracuje NetBeans a SVN | Adrián Kollár | 29.10.2012 | Dokončená |
| 3.3 | Analyzovať spôsoby prezerania commitov | Adrián Kollár | 29.10.2012 | Dokončená |
| 3.4 | Vymyslieť user story na ďalší šprint a zapísať ich do Jiri | Všetci | 29.10.2012 | Dokončená |
| 3.5 | Inštalácia MASON do Netbeans | Všetci | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.2 | Integrácia knižníc MASON a RVO2 | Michal Kyžňanský | 22.10.2012 | Dokončená |
| 2.4 | Integrácia MASON, RVO2 s mapovými podkladmi | Michal Kyžňanský, Filip Pakan | 29.10.2012 | Znova pridelená |
| 2.5 | Analýza simulácie demonštrácií | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.6 | Analýza metrík na určenie správnosti simulácie | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.7 | Návrh scenárov | Miroslav Ort, Jana Branišová | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.9 | Analýza poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.12 | Analyzovať modely správania | Všetci | 29.10.2012 | Dokončená |
| 2.13 | Analyzovať šírenie emócií | Všetci | 29.10.2012 | Dokončená |

## Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte

- Výsledky analýzy

- Projektová dokumentácia

- Tvorba šprint backlogu

- Možnosti spolupráce s druhým tímom

## Prijaté rozhodnutia:

- Všetci členovia budú implementovať druhý scenár aby sa každý zoznámil s prostredím Mason a knižnicou RVO

- Za účelom dohodnutia možnej spolupráce s iným tímom sa uskutoční osobné stretnutie členov tímov

- Z dôvodu zjednodušenia tvorby zápisníc a kontroly postupu prác na jednotlivých úlohách bude zmenená tabuľka pridelených úloh zápisnice. Jednotlivé úlohy budú odteraz exportované priamo zo systému Jira.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Vyextrahovanie máp z projektu SAV a integrácia spolu s RVO | Michal Kyžňanský | 3.11.2012 | Pridelená |
| 4.1 | Analýza tagov a branchov v SVN | Michal Ošvát | 1.11.2012 | Pridelená |
| 4.2 | Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka | Jana Branišová | 2.11.2012 | Pridelená |
| 4.3 | Analýza koordinácie poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.4 | Návod na rozbehanie SVN | Adrián Kollár | 3.11.2012 | Pridelená |
| 4.5 | Dokumentácia k integrácii RVO a Máp | Michal Kyžňanský | 3.11.2012 | Pridelená |
| 4.6 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment kvality | Michal Kyžňanský | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.7 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment rizík | Filip Pakan | 5.11. 2012 | Pridelená |
| 4.8 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment rozvrhu a plánovania | Jana Branišová | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.9 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment podpory vývoja | Michal Ošvát | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.10 | Dokumentácia k riadeniu - Monitorovanie projektu | Adrián Kollár | 5.11. 2012 | Pridelená |
| 4.11 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment komunikácie | Miroslav Ort | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.12 | Dokumentácia k riadeniu - Manažment tvorby dokumentácie | Martin Dušek | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.13 | Dokumentácie k analýze v prvom šprinte | Martin Dušek | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.14 | Dokumentácia k výberu metrík na meranie/validovanie simulácie | Miroslav Ort | 5.11. 2012 | Pridelená |
| 4.15 | Realtime zmena parametrov RVO + zmena agentov | Michal Kyžňanský | 7.11.2012 | Pridelená |
| 4.16 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Jana Branišová | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.17 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Michal Ošvát | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.18 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Adrián Kollár | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.19 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Martin Dušek | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.20 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Filip Pakan | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.21 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Miroslav Ort | 5.11.2012 | Pridelená |
| 4.22 | Výber modelu správania | Peter Lacko | 2.11.2012 | Pridelená |
| 4.23 | Scenár pre ďalší šprint | Miroslav Ort | 5.11.2012 | Pridelená |