# Zápis zo stretnutia č. 8

Dátum:	26.11.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Miroslav Ort

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Refactoring a úprava kódu projektu | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Dokončená |
| 6.4 | Analýza plánovania trasy | Filip Pakan | 26.11.2012 | Znova pridelená |
| 6.5 | Analýza plánovania trasy | Adrián Kollár | 26.11.2012 | Znova pridelená |
| 6.6 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Jana Branišová | 26.11.2012 | Znova pridelená |
| 6.7 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Michal Ošvát | 26.11.2012 | Znova pridelená |
| 7.1 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Miroslav Ort | 26.11.2012 | Znova pridelená |
| 7.2 | Využiť všetky možnosti systému JIRA a jeho pluginov pre tvorbu šprintov | Jana Branišová | 26.11.2012 | Dokončená |

## Diskutované témy:

- Problémy s rozšírením GeoMASON

- Nutnosť ďalšej implementácie pri dodržaní jednotného scenára, v ktorom budú dva typy agentov, poriadkové zložky a demonštranti, pričom poriadkové zložky budú nehybne stáť a demonštranti sa budú snažiť cez ne dostať

- Analýza pôsobenia tlaku a síl na poriadkové zložky a demonštrantov

- Logovanie stavu agenta

- Metriky simulácie

## Prijaté rozhodnutia:

- Nebudeme používať GeoMASON, nahradíme ho obrázkom mapy, ktorá bude zodpovedať lokalite demonštrácie

- Metriky simulácie budeme zvažovať neskôr

- Vytvoríme prvý scenár , v ktorom budeme uvažovať pôsobenie demonštrantov na poriadkové zložky silou

- Od štvrtého šprintu budeme v Jire používať možnosti pluginu GreenHopper, predošlé šprinty ostanú bezo zmeny, pretože na migráciu by bolo nutné zálohovať dosiaľ vytvorené úlohy a na zálohovanie nemáme v systéme právomoc

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Analýza plánovania trasy | Filip Pakan | 3.12.2012 | Znova pridelená |
| 6.5 | Analýza plánovania trasy | Adrián Kollár | 3.12.2012 | Znova pridelená |
| 6.6 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Jana Branišová | 3.12.2012 | Znova pridelená |
| 6.7 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Michal Ošvát | 3.12.2012 | Znova pridelená |
| 7.1 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Miroslav Ort | 3.12.2012 | Znova pridelená |
| 8.1 | Nahradiť GeoMASON | Michal Kyžňanský | 1.12.2012 | Pridelená |
| 8.2 | Vytvoriť metódu na logovanie stavu agenta | Adrián Kollár | 3.12.2012 | Pridelená |
| 8.3 | Vytvoriť metódu na logovanie stavu agenta | Filip Pakan | 3.12.2012 | Pridelená |
| 8.4 | Integrácia dokumentácie | Miroslav Ort | 3.12.2012 | Pridelená |