# Zápis zo stretnutia č. 12

Dátum:	25.02.2013

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	180min

Miestnosť:	Kancelária 4.35

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Jana Branišová

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Aktualizácia web stránky | Michal Kyžňanský | 25.02.2013 | Znova Pridelená |
| 11.2 | Vytvorenie hrubého plánu na letný semester | Jana Branišová | 25.02.2013 | Dokončená |
| 11.3 | Analýza vytvorenia a pretransformovania všetkých súčasných položiek backlogu do Jiry | Jana Branišová | 25.02.2013 | Dokončená |
| 11.4 | Nájdenie videa simulácie s vhodným scenárom | Miroslav Ort | 25.02.2013 | Dokončená |
| 11.5 | Refaktorizácia zdrojového kódu | Michal Kyžňanský | 25.02.2013 | Dokončená |
| 11.6 | Refaktorizácia zdrojového kódu | Miroslav Ort | 25.02.2013 | Znova Pridelená |
| 11.7 | Dokončenie implementácie pôsobenia tlakov v dave | Michal Ošvát | 25.02.2013 | Znova Pridelená |
| 11.8 | Dokončenie implementácie plánovania trasy | Adrián Kollár | 25.02.2013 | Dokončená |

Diskutované témy:

Návrh refaktorizácie zdrojového kódu prostredníctvom UML diagramov.

Roly v tíme.

Pôsobenie tlakov v dave.

Plánovanie trasy agenta.

Rozšírenie simulácie o element Božena.

Prijaté rozhodnutia:

Zdrojový kód sa zrefaktorizuje podľa navrhnutej štruktúry.

V tíme sa zachová rola pre tvorbu dokumentácie, plánovania, štábnej kultúry a pridá sa nová rola tester, ktorá bude priraďovať každý týždeň niekomu inému. Tento týždeň bol zvolený testerom Michal Ošvát.

Vytvorí sa jeden dokument, ktorý bude slúžiť na zapisovanie parametrov simulácie, ktoré bude tester testovať.

Algoritmus na vyhľadávanie skupín ľudí v dave sa vyjme z tela agenta a bude sa vykonávať len jeden krát za krok simulácie. Je nutné otestovať efektivitu algoritmu a poprípad ho optimalizovať alebo zmeniť.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Aktualizácia web stránky | Michal Kyžňanský | 4.03.2013 | Pridelená |
| 12.1 | Implementácia scenára | Michal Kyžňanský | 4.03.2013 | Pridelená |
| 12.2 | Refaktorizácia algoritmu na vyhľadávanie skupín v dave | Filip Pakan | 4.03.2013 | Pridelená |
| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Adrián Kollár | 4.03.2013 | Pridelená |
| 11.6 | Refaktorizácia zdrojového kódu | Miroslav Ort | 4.03.2013 | Pridelená |
| 11.7 | Dokončenie implementácie pôsobenia tlakov v dave | Michal Ošvát | 4.03.2013 | Pridelená |

Prílohy: UML diagram štruktúry zdrojového kódu