# Zápis zo stretnutia číslo 18

Dátum:	08.04.2013

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	1.31a

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Miroslav Ort

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Jana Branišová | 08.04.2013 | Dokončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 08.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.1 | Implementácia pohybu boženy | Adrián Kollár | 08.04.2013 | Dokončená |
| 16.1 | Vplyv tlaku davu na policajné zložky | Michal Ošvát | 08.04.2013 | Dokončená |
| 15.3 | Implementácia motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 08.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.4 | Implementácia scenára | Filip Pakan | 08.04.2013 | Znova pridelená |

## Diskutované témy:

- Vytváranie dynamických prekážok v prostredí simulácie použitím knižnice RVO

- Príčiny nerešpektovania existencie dynamických prekážok agentami

- Pôsobenie tlaku boženy

- Akcie boženy, policajtov a demonštrantov a interakcia medzi agentami

- Parametrizácia simulácie

- Tvorba scenárov

- Napĺňanie psychologického modelu PECS

## Prijaté rozhodnutia:

- Namodelujeme vplyv vonkajšieho prostredia na psychologické a fyziologické parametre agentov

- Pridáme nové akcie demonštrantov na základe zmeny vonkajšieho prostredia

- Zistíme a upravíme policajné línie tak, aby cez ne neprechádzali demonštranti pri bežných situáciách

- Vytvoríme viacero scenárov

- Doplníme konfiguračný súbor o parametre vyplývajúce z existencie viacerých scenárov

- Doplníme model PECS o nové faktory ovplyvňujúce správanie človeka a šírenie emócií medzi agentami

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 15.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.3 | Implementácia motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 15.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.4 | Implementácia scenára | Filip Pakan | 15.04.2013 | Znova pridelená |
| 18.1 | Doplnenie konfiguračného súboru | Miroslav Ort | 15.04.2013 | Pridelená |
| 18.2 | Doplnenie konfiguračného súboru | Filip Pakan | 15.04.2013 | Pridelená |
| 18.3 | Doplnenie spôsobu ústupu pred boženou | Michal Ošvát | 15.04.2013 | Pridelená |
| 18.4 | Dynamické zväčšovanie boženy | Adrián Kollár | 15.04.2013 | Pridelená |
| 18.5 | Vytvoriť viac strojov božena | Adrián Kollár | 15.04.2013 | Pridelená |
| 18.6 | Pridanie správania agentom | Všetci | 15.04.2013 | Pridelená |